Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 78-4030, i. k. 110203NISAK0001-180

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL NACIONALINĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. birželio 23 d. Nr. 1-180
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“ 678 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“ 2 punktu bei įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), nuostatas:
1. T v i r t i n u Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. P a v e d u valstybės įmonei Energetikos agentūrai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti ir pateikti Europos Komisijai Nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planą, sudarytą pagal 2009 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimu 2009/548/EB dėl nacionalinių atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų plano modelio nustatymo pagal Direktyvą 2009/28/EB (OL 2009 L 182, p. 33) patvirtintą modelį.

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1-180
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. gruodžio 30d. įsakymo Nr. 1-332 redakcija)

NacionalinĖS atsinaujinančių energijos išteklių PLĖTROS strategijos įgyvendinimo
2010–2015 metų priemonių planas

Strategijos uždaviniai	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminai	Lėšų poreikis (eurų)					Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis (eurų)
				iš viso	2010 metams	2011 metams	2012 metams	2013 metams	2014 metams	2015 metams
1. Derinti atskirų sektorių rinkos dalyvių veiksmus ir į atsinaujinan- / čių energijos išteklių naudojimo skatinimą įtraukti savivaldybes	1. parengti ir pateikti atnaujintos (2016–2020 metais) Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių plano projektą	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2014 metų I ketvirtis	28962,00	–	–	–	28962,00	–	–	28962,00
	1.2. išanalizuoti technines ir ekonomines galimybes ir pateikti pasiūlymus dėl skatinimo padidinti įrengtąją vėjo elektrinių galią daugiau nei 500 MW, saulės elektrinių – daugiau nei 10 MW, biokogeneracinių elektrinių daugiau kaip 162 MW	Energetikos ministerija, / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	2014 metų I ketvirtis	23169,60	–	–	–	23169,60	–	–	23169,60
	1.3. parengti ir pateikti teisės aktų projektus, kuriais savivaldybės būtų įpareigotos skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą	Energetikos ministerija	2010 metų III ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.4. parengti ir patvirtinti savivaldybių 2011–2020 metų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo veiksmų planus, kuriuose būtų nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti	Savivaldybių institucijos	2011 metų I ketvirtis	289620,02	–	289620,02	–	–	–	–	–
	1.5. dalyvauti Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros IRENA veikloje, siekiant techninės paramos atsinaujinančios energetikos plėtrai Lietuvoje	Užsienio reikalų ministerija, Energetikos ministerija	2010–2015 / metai	52131,60	8688,60	8688,60	8688,60	8688,60	8688,60	8688,60	52131,60
	1.6. išanalizuoti nepatvankinių hidroelektrinių technologijų taikymo šalyje galimybes ir įvertinti tokių technologijų taikymo potencialą	Energetikos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	28962,00	–	28962,00	–	–	–	–	28962,00
	1.7. parengti ir pateikti LR Vyriausybei tvarkos aprašo projektą, reglamentuojantį: / – iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminto energijos kiekio statistinį perdavimą (tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių); / – susitarimų dėl bendrų projektų (tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba (ir) trečiųjų šalių) sudarymo ir vykdymo tvarką	Energetikos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.8. išanalizuoti bendrų Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių projektų įgyvendinimo šalyje galimybes ir nustatyti tokių projektų potencialą	Energetikos ministerija	2011 metų III ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
	1.9. išanalizuoti bendrų Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių projektų įgyvendinimo šalyje galimybes ir nustatyti tokių projektų potencialą	Energetikos ministerija	2011 metų III ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
	1.10. išanalizuoti galimybes sujungti Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemas	Energetikos ministerija	2011 metų III ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
	1.11. atlikti analizę ir išplėsti duomenų apie atsinaujinančius energijos išteklius rinkimą, detalizuoti jų rūšis ir naudojimą energijai gaminti	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2011 metų III ketvirtis	20273,40	–	20273,40	–	–	–	–	20273,40
	1.12. parengti vėjo elektrinių jūroje planavimo, projektavimo, statybos, prijungimo prie elektros tinklo ir eksploatavimo teisės aktų projektus	Aplinkos ministerija, / Energetikos ministerija	2011 metų II ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.13. parengti teisės akto, reglamentuojančio elektros ir šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų naudojimo, išdavimo, perdavimo ir panaikinimo tvarką, projektą	Energetikos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.14. parengti Europos Komisijai pažangos, skatinant naudoti ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo projektą	Energetikos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Parengti ir įgyvendinti paramos schemas, kurios sukurtų palankias sąlygas naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, – teikti pirmenybę projektams, su mažiausiomis sąnaudomis duodantiems didžiausią efektą, ir kurios užtikrintų galimybę kiekvienam potencialiam investuotojui dalyvauti su atsinaujinančiais energijos ištekliais susijusioje veikloje, laikantis skaidrių, paprastų, nediskrimina- / cinių ir viešų atrankos procedūrų	2.1. parengti teisės aktų projektus, reikalingus sudaryti Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros skatinimo specialiąją programą (skirtą finansuoti atsinaujinančių energijos išteklių projektus), numatyti šios programos tikslus, finansavimo šaltinius ir parengti šios programos lėšų naudojimo tvarką	Energetikos ministerija, Finansų ministerija	2011 metų I ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	2.2. parengti ir pateikti pasiūlymus dėl finansinių priemonių, skatinančių vartotojus pastatuose įsirengti energijos gamybos įrenginius, gaminančius energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, saulės, geoterminės, hidroterminės, vėjo energijos)	Energetikos ministerija, Finansų ministerija	2011 metų II ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	2.3. parengti ir pateikti pasiūlymus dėl teisinių ir ekonominių priemonių, skatinančių gaminti įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius	Ūkio ministerija, Energetikos ministerija	2011 metų II ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	2.4. taikyti dinamišką paramos mechanizmą elektros energijai, pagamintai iš atsinaujinančių / energijos išteklių, skatinantį veiksmingiausių technologijų diegimą ir užtikrinantį galimybes taikyti naujas technologijas	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	2010–2015 / metai	288751158,48	20273401,30	31278962	38809082,48	51841983,32	66322984,24	79066265,06	–
	2.5. finansinėmis ir teisinėmis priemonėmis skatinti naudoti biokurą transporte	Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, / Energetikos ministerija, / savivaldybių institucijos	2010–2015 / metai	140755329,01	4923540,32	11295180,72	21721501,39	30410101,95	31858202,04	40546802,59	140755329,01
	2.6. parengti teisės aktų pakeitimo projektus, kurie užtikrintų atleidimą nuo mokesčių už požeminį vandenį, jeigu jis naudojamas geoterminei energijai gauti	Aplinkos ministerija	2011 metų I ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	2.7. nustatyti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių įrenginių ir sistemų, kuriems teikiama parama, techninius reikalavimus ir juos įtraukti į paramos gavimo sąlygas	Energetikos ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Užtikrinti, kad visos atsinaujinančių energijos išteklių projektams skirtos administraci- / nės procedūros būtų proporcingos, paprastos ir skaidrios	3.1. persvarstyti statybos leidimų išdavimo procedūras reglamentuojančius teisės aktus ir įvertinti galimybes leidimų išdavimo procedūrose atsižvelgti į skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių technologijų specifiką bei galimybes nustatyti paprastesnes leidimų išdavimo procedūras mažesnės apimties projektams ir nedideliems, decentralizuotiems, iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems energiją statiniams. Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų projektus	Aplinkos ministerija, / Energetikos ministerija	2010 metų III ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	3.2. parengti ir nuolatos atnaujinti viešai skelbiamą (internete) atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems objektams taikomų administracinių procedūrų geros praktikos vadovą	Energetikos ministerija, / Aplinkos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	3.3. parengti energetiką, teritorijų planavimą ir statybų sritį reglamentuojančius teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų projektus, pagal kuriuos asmenys, planuojantys, projektuojantys, statantys ir atnaujinantys pramonės ar gyvenamosios paskirties teritorijas, užtikrintų, kad būtų diegiami įrenginiai ir sistemos, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui, taip pat pagal kuriuos į miestų infrastruktūros planavimą įtraukiamas šilumos ir vėsumos iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas	Aplinkos ministerija, / Energetikos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	3.4. parengti ir paskelbti rekomendacijas projektuotojams, architektams ir kitiems specialistams dėl atsinaujinančių energijos išteklių technologijų, didelio energetinio efektyvumo technologijų ir centralizuoto šilumos bei vėsumos tiekimo sistemų įdiegimo planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant pramonės ar gyvenamosios paskirties teritorijas	Energetikos ministerija, / Aplinkos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	23169,60	23169,60	–	–	–	–	–	23169,60
	3.5. parengti teisės aktų projektus, kuriuose būtų reikalaujama, kad naujuose pastatuose ir esamuose atnaujinamuose (modernizuojamuose) pastatuose naudoti nedidelį atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, atsižvelgiant į skirtingas pastatuose naudojamas energijos rūšis ir atskirų atsinaujinančių energijos išteklių rūšių panaudojimo galimybes	Aplinkos ministerija, / Energetikos ministerija	2011 metų II ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	3.6. parengti ir patvirtinti statybos techninį reglamentą (reglamentus), nustatantį r mažai energijos naudojančių pastatų reikalavimus	Aplinkos ministerija	2011 metų III ketvirtis	28962,00	–	28962,00	–	–	–	–	28962,00
4. Veiksmingai plėtojant elektros energetikos, šilumos energetikos ir dujų infrastruktūrą, sudaryti palankias ir skaidrias sąlygas įgyvendinti atsinaujinan- / čių energijos išteklių projektus ir derinti atsinaujinan- / čių energijos išteklių plėtrą su paskirstytosios (decentrali- / zuotos) generacijos principais	4.1. parengti teisės aktų projektus, kuriuose perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai būtų įpareigoti užtikrinti prieigą prie elektros tinklų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių, tvarkyti ir modernizuoti elektros tinklus taip, kad būtų galima didinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros įrenginių įrengtąsias galias, nepažeidžiant vartotojų interesų	Energetikos ministerija	2010 metų III ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.2. parengti ir paskelbti taisykles, reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir pasidalijimą, taip pat informacijos teikimą gamintojams, taikomas atliekant techninius pertvarkymus, susijusius su atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių prijungimu prie elektros tinklų	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.3. nustatyti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kurios dalis tiekiama į tinklus, o dalis suvartojama savoms reikmėms, apskaitos reikalavimus	Energetikos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.4. parengti ir patvirtinti Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninių taisyklių pakeitimų projektus, supaprastinti vėjo elektrinių iki 250 kW galios prijungimo reikalavimus	Energetikos ministerija	2010 metų II ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.5. sukurti elektros tinklų operatorių, elektros energijos perdavimo ir skirstymo tinklų modernizavimo į sumaniai valdomą aktyvųjį elektros tinklą ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos integravimo į elektros tinklą projektų finansinės paramos schemas – skirti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų	Energetikos ministerija, / Finansų ministerija	2011–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.6. parengti ir patvirtinti saulės ir hidroelektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos technines taisykles	Energetikos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	17377,20	–	17377,20	–	–	–	–	17377,20
	4.7. įvertinti poreikį išplėsti dujų tinklo infrastruktūrą ir parengti teisės aktų pakeitimų, kurie sudarytų palankias sąlygas tiekti atitinkamos kokybės biodujas į gamtinių dujų tinklus ir plačiau naudoti biodujas energijai gaminti, projektus	Energetikos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.8. parengti ir paskelbti technines sąlygas (taisykles), reglamentuojančias biodujų tiekimo sistemų prijungimą prie gamtinių dujų tinklo ir prijungimo biodujoms taikomus tarifus	Energetikos ministerija	2011 metų III ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
5. Didinti visų rūšių biomasės panaudojimą šilumos ir elektros energijai gaminti	5.1. parengti teisines ir ekonomines priemones, skatinančias auginti daugiau energetinių augalų nenaudojamoje apleistoje žemės ūkio paskirties žemėje	Žemės ūkio ministerija	2010–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	5.2. parengti finansinės paramos priemones, kurios skatintų modernizuoti šilumos gamybos įrenginius, aprūpinančius šiluma kaimo vietovėse esančius viešuosius pastatus (mokyklas, vaikų darželius, gydymo įstaigas, seniūnijas ir pan.), pritaikyti šiuos įrenginius deginti biokurą (medieną, šiaudus), įskaitant žolinių augalų biomasę (žolės granules)	Energetikos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybių institucijos	2011–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	5.3. parengti ir pateikti pasiūlymus dėl finansinių priemonių, skatinančių miško kirtimo atliekų naudojimą energijai gaminti, įteisinimo	Aplinkos ministerija, / Energetikos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	5.4. parengti Biodujas gaminančių ir naudojančių įrenginių įrengimo taisyklių projektą	Energetikos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
	5.5. sudaryti sąlygas didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje) pastatyti kogeneracines elektrines, naudojančias netinkamas perdirbti energetinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	Savivaldybių institucijos, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija	2010–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	5.6. parengti ir patvirtinti komunalinių atliekų biodegraduojančios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodiką	Energetikos ministerija, / Aplinkos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	14481,00	14481,00	–	–	–	–	–	14481,00
	5.7. atlikti biomasės išteklių naudojimo šalyje iki 2020 metų prognozes, atsižvelgiant į biomasės importą, eksportą ir panaudojimo energijai gaminti poveikio kitiems sektoriams (pramonei, žemės ūkiui ir pan.) vertinimą, ir pateikti pasiūlymus dėl šio poveikio stebėsenos sistemos sukūrimo	Energetikos ministerija, / Aplinkos ministerija, / Žemės ūkio ministerija	2012 metų IV ketvirtis	28962,00	–	–	28962,00	–	–	–	28962,00
	5.8. atlikti tyrimą, skirtą miško kuro išteklių apskaitai tobulinti: patikslinti trako ir neperspektyvaus pomiškio biomasės apskaitos metodus; patikslinti (pagal medžio biomasės struktūrą) kirtimo atliekų struktūrą (šakų, kelmų ir šaknų medieną ir kt.), sukurti kelmų medienos išteklių apskaitos sistemą; išanalizuoti gyvosios dirvožemio dangos bei miško paklotės apskaitos ir naudojimo kurui galimybes Lietuvoje	Aplinkos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
	5.9. parengti ir pateikti pasiūlymus dėl miško tvarkymo būdų tobulinimo, siekiant kiek galima padidinti iš miško tvariu būdu išgaunamos biomasės kiekį	Aplinkos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	8688,60	–	8688,60	–	–	–	–	8688,60
	5.10. suvienodinti elektros energijos, gaunamos iš komunalinių atliekų, ir elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, reguliavimo sistemas	Energetikos ministerija, / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	2011 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
6. Didinti atsinaujinančių energijos išteklių ir elektros energijos naudojimą transporto sektoriuje, užtikrinti, kad naudojami biodegalai ir kiti skystieji bioproduktai atitiktų tvarumo kriterijus	6.1. parengti ir pateikti LR Vyriausybei Biodegalų ir kitų skystųjų bioproduktų atitikties tvarumo kriterijams kontrolės ir sertifikavimo tvarkos aprašo projektą	Žemės ūkio ministerija, / Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.2. parengti ir patvirtinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų gaminant ir naudojant transporto degalus, biodegalus ir kitus skystuosius bioproduktus, kiekio skaičiavimo metodiką	Aplinkos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.3. kaupti Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje duomenis apie durpynus ir šlapžemes, juos sisteminti ir teikti naudoti	Aplinkos ministerija, / Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2011 metų IV ketvirtis	8688,60	–	8688,60	–	–	–	–	8688,60
	6.4. įvertinti taikomas pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio keitimo procedūras ir prireikus parengti teisės aktų pakeitimų projektus, užtikrinančius biodegalų ir kitų skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijų laikymąsi	Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija	2010 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.5. parengti metano, pagaminto iš biodujų ir naudojamo motorinių priemonių degalams, kokybės standartą	Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos	2014 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.6. parengti biodegalų ir degalų mišinių, kuriuose biodegalų, įmaišytų į mineralinius degalus, procentinė dalis viršija standartus daugiau kaip 10 proc.	Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos	2014 metų I ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.7. pakeisti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus aplinkos ministro, ūkio ministro ir susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-399/4-336/3-340, numatyti didesnį biologinės kilmės degalų naudojimą transporto sektoriuje	Aplinkos ministerija, / Energetikos ministerija, / Susisiekimo ministerija	2011 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.8. parengti priemones, skatinančias naudoti elektros energija varomas ir grynus biodegalus naudojančias transporto priemones	Susisiekimo ministerija, / Ūkio ministerija, / Energetikos ministerija, / savivaldybių institucijos	2012 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–	–
	6.9. parengti ir įgyvendinti priemones, sudarančias sąlygas ir skatinančias transporto sektoriuje naudoti nakties metu pagaminamą perteklinę elektros energiją, kurti ir plėtoti elektros energiją naudojančių transporto priemonių infrastruktūrą miestuose	Savivaldybių institucijos, / Energetikos ministerija	2011–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vykdyti mokslinius tyrimus, bandomuosius projektus, taikomuosius darbus, informavimo ir šviečiamąją veiklą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo klausimais	7.1. parengti Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2011–2015 metų programą, siekiant nustatyti žemės gelmių atsinaujinančių ir netradicinių išteklių panaudojimo galimybes	Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2010 metų IV ketvirtis	14481,00	14481,00	–	–	–	–	–	14481,00
	7.2. parengti ir patvirtinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių įrenginių ir sistemų montuotojų atestavimo tvarką, montuotojų mokymo programas, į jas įtraukti atsinaujinančių energijos išteklių, jų naudojimo technologinių ir ekonominių galimybių ir naudos klausimus	Energetikos ministerija	2011 metų IV ketvirtis	14481,00	–	14481,00	–	–	–	–	14481,00
	7.3. rengti, teikti ir viešai skelbti informaciją apie leidimų, licencijų, atestatų, susijusių su atsinaujinančių išteklių energijos įrenginiais, išdavimą ir pareiškėjams teikiamą pagalbą	Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės	2010–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	7.4. rengti, teikti ir viešai skelbti informaciją apie paramą, teikiamą atsinaujinantiems energijos ištekliams naudoti ir gaminti	Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės	2010–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	7.5. rengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, teikti konsultacijas, skatinančias veiksmingai naudoti atsinaujinančių išteklių energiją	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, savivaldybių institucijos	2011–2015 / metai	144810	–	28962,00	28962,00	28962,00	28962,00	28962,00	144810
	7.6. organizuoti mokymus apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą, iš jų apie skirtingų transporto sektoriuje naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių prieinamumą ir naudą aplinkai	Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, savivaldybių institucijos	2011–2015 / metai	144810	–	28962,00	28962,00	28962,00	28962,00	28962,00	144810
	7.7. organizuoti keitimąsi atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo patirtimi tarp valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, privačių subjektų ir viešai skelbti gerosios praktikos pavyzdžius	Energetikos ministerija	2011–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	7.8. rengti, teikti ir viešai skelbti informaciją apie įrenginius ir sistemas, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, jų teikiamą naudą, sąnaudas ir šių išteklių vartojimo veiksmingumą	Energetikos ministerija	2012–2015 / metai	–	–	–	–	–	–	–	–
	7.9. įtraukti į formaliojo švietimo bendrąsias programas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo galimybių, teikiamos naudos ir technologinių sprendimų srities mokinių žinias ir gebėjimus	Švietimo ir mokslo ministerija	2011 metų IV ketvirtis	–	–	–	–	–	–	–
	7.10. skatinti ir remti atsinaujinančių energijos išteklių srities mokslinius tyrimus	Lietuvos mokslo taryba, mokslo ir studijų institucijos, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija	2011–2015 / metai	1882530,12	–	231696,01	347544,02	434430,03	434430,03	434430,03	1882530,12
	7.11. skatinti ir remti atsinaujinančių energijos išteklių, taip pat antros kartos biodegalų gamybos, naudojimo bandomuosius projektus, susijusius su sumaniai valdomų elektros tinklų plėtra.	Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija	2011–2015 / metai	4344300,28	–	289620,02	579240,04	1158480,07	1158480,07	1158480,07	4344300,28

——————

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-332, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00049
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo