Suvestinė redakcija nuo 2002-12-14 iki 2005-10-15

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 84-2935; Žin. 2001, Nr.85-0, i. k. 1011100NUTA00001176

Nauja redakcija nuo 2002-12-14:
Nr. 1931, 2002-12-10, Žin. 2002, Nr. 118-5313 (2002-12-13), i. k. 1021100NUTA00001931

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

2001 m. spalio 1 d. Nr. 1176
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Pasienio kontrolės punktų plėtros strategiją (pridedama).
2. Paskirti valstybės institucijas, atsakingas už pasienio kontrolės punktų, kurių projektavimo darbai baigti ir pasirašytos statybos darbų sutartys arba šie darbai jau vyksta, plėtrą:
2.1. kelių pasienio kontrolės punktų – Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas);
2.2. geležinkelių, oro uostų, jūros ir vidaus vandenų uostų pasienio kontrolės punktų – Susisiekimo ministeriją arba jos įgaliotą instituciją;
2.3. supaprastintų valstybės sienos perėjimo punktų, kuriuose nėra muitinės postų, – Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba);
2.4. pasienio kontrolės punktų veterinarijos postų – Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;
2.5. pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų – Valstybinę augalų apsaugos tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė augalų apsaugos tarnyba);
2.6. pasienio kontrolės punktų medicininio karantino postų – Sveikatos apsaugos ministeriją.
3. Pavesti:
3.1. Susisiekimo ministerijai:
3.1.1. kartu su Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudarytoje iš ministerijų valstybės sekretorių ar ministerijų sekretorių, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojo, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojo – štabo viršininko, Transporto investicijų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Transporto investicijų direkcija) direktoriaus pavaduotojo Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijoje (komisijos pirmininkas – Susisiekimo ministerijos sekretorius) koordinuoti pasienio kontrolės punktų statybos ir rekonstravimo investicinių projektų rengimą, gautų iš tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimą šiems pasienio kontrolės punktams statyti ir rekonstruoti;
3.1.2. per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir suderinus su 2 punkte nurodytomis valstybės institucijomis patvirtinti Transporto investicijų direkcijos bendradarbiavimo su pasienio kontrolės punktuose patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis dėl pasienio kontrolės punktų projektavimo ir statybos darbų tvarką;
3.2. Transporto investicijų direkcijai:
3.2.1. per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka, suderinus su šio nutarimo 2 punkte nurodytomis institucijomis, pateikti Susisiekimo ministerijai ir Finansų ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų, susijusių su projektuojamų naujų pasienio kontrolės punktų projektais, skyrimo investiciniams projektams, sudaryti su pasienio kontrolės punktuose patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis tarptautinių pasienio kontrolės punktų projektavimo ir statybos darbų koordinavimo, techninės priežiūros sutartis ir perimti jų finansavimą;
3.2.2. koordinuoti pasienio kontrolės punktų statybos ir rekonstravimo darbus, gautų iš tarptautinių organizacijų ar (ir) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kai už pasienio kontrolės punktų plėtrą atsakingos šio nutarimo 2 punkte nurodytos valstybės institucijos;
3.3. Užsienio reikalų ministerijai, esant Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos kreipimuisi, – inicijuoti derybas su kaimyninių valstybių kompetentingomis institucijomis dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos priemonių įgyvendinimo;
3.4. Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251) nustatyta tvarka – numatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje lėšų Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos priemonėms įgyvendinti

Ministras Pirmininkas	Algirdas Brazauskas

Vidaus reikalų ministras	Juozas Bernatonis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1176

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTROS STRATEGIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši strategija parengta įgyvendinant Pasienio kontrolės punktų plėtros strateginio plano koncepciją, kuriai yra pritarusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 14 d. posėdžio sprendimas, protokolo Nr. 30).
2. Strategijos paskirtis – nustatyti pasienio kontrolės punktų plėtros prioritetus ir plėtrai būtinų priemonių įgyvendinimo tvarką pagal asmenų ir krovinių, kertančių valstybės sieną, srautų kitimo tendencijas, kartu užtikrinti patikrinimą atliekančioms valstybės institucijoms būtinas darbo sąlygas, taip pat racionalų valstybės ir gaunamų iš tarptautinių organizacijų lėšų naudojimą.
3. Svarbiausieji pasienio kontrolės punktų plėtros principai yra šie:
3.1. Pasienio kontrolės punktuose diegiamos šiuolaikinės techninės priemonės ir informacinės sistemos.
3.2. Kuriama pasienio kontrolės punktų infrastruktūra turi būti derinama su kaimyninių valstybių pasienio kontrolės punktų infrastruktūra ir jos plėtra, teikiant pirmenybę pasienio kontrolės punktams prie būsimų Europos Sąjungos išorinių sienų.
3.3. Efektyvus ir ekonomiškai pagrįstas valstybės ir tarptautinių organizacijų skiriamų šiems punktams lėšų naudojimas.
4. Strategiją numatoma įgyvendinti iki 2009 metų.
5. Transporto investicijų direkcija rengia pasienio kontrolės punktų plėtros projektus, nustato, kiek lėšų reikia pasienio kontrolės punktų plėtrai, organizuoja projektų įgyvendinimą, vykdo tarptautinių pasienio kontrolės punktų projektavimo, statybos užsakovo, koordinavimo ir techninės priežiūros funkcijas. Už strategijos įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Valstybinė augalų apsaugos tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė augalų apsaugos tarnyba), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Sveikatos apsaugos ministerija.

II. SITUACIJA

6. Lietuvos Respublika ribojasi su 4 valstybėmis: šiaurėje – su Latvijos Respublika, rytuose – su Baltarusijos Respublika, pietvakariuose – su Lenkijos Respublika, vakaruose – su Rusijos Federacija (Kaliningrado sritis). Su kaimyninėmis valstybėmis ribojasi 9 (iš 10) Lietuvos Respublikos apskritys.
7. Pasienio kontrolės punktai steigiami perėjimo per valstybės sieną vietose, atviruose tarptautinei laivybai jūros, vidaus vandenų uostuose ir tarptautiniuose oro uostuose. Juose patikrinimą atliekančioms valstybės institucijoms (Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Muitinės departamentui, Valstybinei augalų apsaugos tarnybai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniams visuomenės sveikatos centrams), karinį gabenimą kontroliuojančioms ir kitoms valstybės institucijoms užtikrinamos sąlygos vykdyti joms pavestas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
8. Pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus įsteigtas 101 valstybės sienos perėjimo ir pasienio kontrolės punktas. Juose tikrinami vykstantys per valstybės sieną asmenys, transporto priemonės, gabenami kroviniai. Iš jų 14 (11 – prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, 1 – su Latvijos Respublika ir 2 – su Lenkijos Respublika) pasienio kontrolės punktų šiuo metu neveikia.
Pasienio kontrolės punktų skaičių ir išdėstymą prie valstybės sausumos sienos lėmė kelių ir geležinkelių tinklas, jungiantis Lietuvą su kitomis valstybėmis. Vidutinis atstumas tarp veikiančių sausumos (kelių ir geležinkelių) pasienio kontrolės punktų apie 22,1 kilometro, o tarp veikiančių kelių pasienio kontrolės punktų – 28 kilometrai.
9. Šiuo metu Lietuvoje veikiantys pasienio kontrolės punktai neatitinka Europos Sąjungos keliamų būsimų Europos Sąjungos išorinių sienų kontrolės reikalavimų pagal visų patikrinimą atliekančių valstybės institucijų kriterijus. Pastatyti prie automobilių kelio šiuolaikinį atitinkantį visus reikalavimus pasienio kontrolės punktą, atsižvelgiant į autotransporto pralaidumą, kainuoja 10–20 mln. litų. Jau pastatyti Kalvarijos, Kybartų, Medininkų, Nidos kelių pasienio kontrolės punktai. Pradėtas statyti Šalčininkų kelio pasienio kontrolės punktas. Kituose kelių pasienio kontrolės punktuose (tarp jų 11 tarptautinių ir 11 dvišalių) dar 1991 metais įrengti laikinieji statiniai, kurie nevisiškai užtikrina būtinas patikrinimą atliekančių valstybės institucijų darbo sąlygas ir sklandų asmenų ir transporto priemonių vykimą per valstybės sieną.
10. Vykstančių per valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių nuolat gausėja:
10.1. Palyginti su 1996 metais, 2001 metais atvykusių per valstybės sieną asmenų pagausėjo 27,01 procento (nuo 12,46 milijono iki 15,01 milijono). Ypač pagausėjo asmenų, vykstančių per valstybės sieną su Rusijos Federacija ir Latvijos Respublika.
10.2. Per 6 paskutiniuosius metus (1996–2001 metais) vykstančių per valstybės sieną autotransporto priemonių pagausėjo 40,8 procento (nuo 2953756 iki 4929122).

III. PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

11. Svarbiausieji pasienio kontrolės punktų plėtros tikslai yra:
11.1. užtikrinti sklandų pasienio kontrolės punktų darbą, sudaryti kuo mažiau trukdžių teisėtai per valstybės sieną vykstantiems asmenims;
11.2. užtikrinti deramą valstybės sienos apsaugą, užkardyti tarptautinę nusikalstamą ir kitokią neteisėtą veiklą;
11.3. įvykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus plėtoti valstybės sienos perėjimo punktus, prie būsimų išorinių Europos Sąjungos sienų pastatyti ir įrengti pasienio kontrolės punktus, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimus;
11.4. teisinėmis, sanitarinėmis, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonėmis neleisti įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų ar jų sukėlėjų ir jiems išplisti.
12. Plėtros tikslų bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
12.1. išdėstyti sausumos pasienio kontrolės punktus kuo arčiau prie valstybės sienos;
12.2. įvykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinių susitarimų įsipareigojimus statyti naujus pasienio kontrolės punktus;
12.3. pertvarkyti (rekonstruoti) prie būsimų vidinių Europos Sąjungos sienų esančius valstybės sienos perėjimo punktus taip, kad Lietuvos Respublikos ir gretimos valstybės institucijos patikrinimą galėtų atlikti drauge arba įgalioti viena kitą atlikti visą patikrinimą ar jo dalį;
12.4. užtikrinti, kad tarp geležinkelio stočių, kuriose yra pasienio kontrolės punktai, ir valstybės sienos nebūtų tarpinių stotelių, kuriose įlaipinami ir išlaipinami keleiviai, arba kitokiu būdu atskirti tarptautiniais ir vidaus maršrutais vykstančių keleivių srautus;
12.5. palaipsniui atsisakyti supaprastintų valstybės sienos perėjimo punktų prie būsimų išorinių Europos Sąjungos sienų;
12.6. vadovaujantis Europos Sąjungos ekspertų rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir tarptautinių organizacijų lėšomis įrengti tam tikruose pasienio kontrolės punktuose prie būsimų išorinių Europos Sąjungos sienų specializuotą infrastruktūrą, kuri užtikrintų, kad veterinarinis ir fitosanitarinis tikrinimai atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus;
12.7. steigti ir plėtoti geležinkelio, oro uostų, jūros ir vidaus vandenų uostų pasienio kontrolės punktus, atsižvelgiant į transporto įmonių, vykdančių tarptautinį keleivių ir krovinių vežimą, pasiūlymus;
12.8. įgyvendinti jūros uostų pasienio kontrolės punktuose tarptautinius reikalavimus, nustatytus 1965 metų konvencijoje dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo;
12.9. atskirti Lietuvos Respublikos oro uostuose vidaus (skrendančių į Europos Sąjungos valstybes ir iš jų orlaivių) reisus, kuriais vykstantys keleiviai netikrinami, ir išorinius (skrendančių ne į Europos Sąjungos valstybes ir iš jų orlaivių) reisus, kuriais vykstantys keleiviai tikrinami (1990 m. birželio 19 d. Šengeno sutarties taikymo konvencijos reikalavimas).

IV. POVEIKIS

13. Įgyvendinus šią strategiją, pasienio kontrolės punktų infrastruktūra atitiktų Europos Sąjungos keliamus Europos Sąjungos išorinių sienų kontrolės reikalavimus, pagerėtų transporto ir keleivių srautų aptarnavimas, pralaidumas per valstybės sieną, būtų užtikrinta derama valstybės sienų apsauga.

V. FINANSAVIMAS

14. Šioje strategijoje numatytos priemonės įgyvendinamos valstybės lėšomis, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, ir tarptautinių organizacijų lėšomis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Šios strategijos įgyvendinimo priemonės nurodytos priede, jos vykdomos atsižvelgiant į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje numatytas lėšas, taip pat gaunamas tarptautinių organizacijų lėšas.
______________

Pasienio kontrolės punktų plėtros
strategijos
priedas

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Eilės Nr.	Pasienio kontrolės punktas	Pasienio kontrolės punktų plėtros prioritetai					Orientacinis lėšų poreikis (tūkst. litų)	Preliminarūs plėtros terminai ir bendras plėtros prioritetas	Būtinos įgyvendinti priemonės	Už priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija
		Muitinės departamentas	Maisto ir veterinarijos tarnyba	Augalų apsaugos tarnyba	Valstybės sienos apsaugos tarnyba	Sveikatos priežiūros tarnyba
I. PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTRA IKI 2004 M. SAUSIO 1 D.
Kelių pasienio kontrolės punktai
1.	Medininkų		V1	A1	P14		3000	2002–2003 metai B5	augalų apsaugos tarnybos posto statyba	Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2.	Kybartų		V2	A4	P15		3000	2002–2003 metai B6	augalų ir veterinarijos tarnybų postų statyba	Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
3.	Šalčininkų		V3	A3	P8		7000	2003 metai B8	pasienio kontrolės punkto (toliau vadinama – punktas) statybos užbaigimas, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Muitinės departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
4.	Lavoriškių		V4	A7	P9		4600	2002–2003 metai B18	punkto projektavimas, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Transporto investicijų direkcija
5.	Panemunės		V6		P18		20500	2001–2003 metai B14	pasienio muitinės terminalo statyba su perspektyviniu išplėtimu į punktą	Muitinės departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
6.	Kalvarijos*				P3		1300	2002–2003 metai B3	punkto infrastruktūros pritaikymas bendram Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos apsaugos institucijų darbui, kelių ir teritorijos renovavimas	Transporto investicijų direkcija
7.	Lazdijų*				P7		500	2002–2003 metai B15	punkto infrastruktūros pritaikymas bendram Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos apsaugos institucijų darbui, kelių ir teritorijos renovavimas	Transporto investicijų direkcija
8.	Smėlynės*				P6		4500	2003 metai B11	punkto infrastruktūros rekonstravimas ir pritaikymas bendram Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos apsaugos institucijų darbui	Transporto investicijų direkcija
9.	Kalvių*				P2		550	2002 metai B2	punkto infrastruktūros pritaikymas bendram Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos apsaugos institucijų darbui	Muitinės departamentas
10.	Būtingės*				P1		333	2002 metai B1	punkto infrastruktūros pritaikymas bendram Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos apsaugos institucijų darbui	Muitinės departamentas
Geležinkelio pasienio kontrolės punktai
11.	Kenos		V8	A2	P4		30000	2001–2003 metai B4	naujos keleivių ir krovinių stoties statyba, naujų kelių tiesimas ir esamų remontas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Susisiekimo ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
12.	Kybartų		V9	A5	P5		5000	2001–2003 metai B7	tarnybinio pastato pasienio tarnyboms, lokomotyvų grąžos punkto statyba, sulaikytų prekių sandėlių, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
13.	Kabelių*				P16		200	2002–2003 metai B16	valstybės sienos teisinio režimo užtikrinimas atskiriant tarptautiniais ir vidaus maršrutais vykstančius keleivius (punkto perkėlimas į Senovės stotelę)	Transporto investicijų direkcija
14.	Pagėgių		V11		P17		5000	2002–2003 metai B17	punkto infrastruktūros išplėtimas, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos, veterinarijos posto įrengimas	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
15.	Stasylų*						500	2003 metai	pasienio stoties projektavimo darbai	Transporto investicijų direkcija
Jūros uosto, vidaus vandenų pasienio kontrolės punktai
16.	Malkų įlankos		V5	A6	P10		7000	2002–2003 metai B9	Kuršių, konteinerių terminalo ir terminalo punktų sujungimas į vieną punktą, punkto projektavimo darbai	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
17.	Molo		V5		P11	S1	3000	2002–2003 metai B10	Vitės ir Burių punktų sujungimas į vieną punktą, punkto projektavimo darbai	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
18.	Pilies		V7	A8	P12	S2	4000	2002–2003 metai B13	Smeltės, Marių punktų sujungimas į vieną punktą, punkto projektavimo darbai	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Oro uostų pasienio kontrolės punktai
19.	Vilniaus		V10		P13	S3	5000	2003 metai B12	keleivių terminalo darbo pertvarkymas ir tranzitinės zonos įrengimas pagal Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) reikalavimus, siekiant atskirti keleivių srautus	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
II. PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTRA NUO 2004 M. SAUSIO 1 D. IKI 2009 M. SAUSIO 1 D.
Kelių pasienio kontrolės punktai
20.	Lavoriškių						16000	2004–2005 metai	punkto rekonstravimo užbaigimas	Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Transporto investicijų direkcija
21.	Ramoniškių*				2P2		16600	2002–2005 metai 2B2	būtinos punkto infrastruktūros, tikrinimo vietų įrengimas, specialios tikrinimo ir apsaugos įrangos įsigijimas	Transporto investicijų direkcija
22.	Raigardo*				2P1		20000	2002–2005 metai 2B1	naujo punkto statyba, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Transporto investicijų direkcija
23.	Adutiškio*				2P9		10000	2005–2006 metai 2B9	punkto infrastruktūros išplėtimas, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Transporto investicijų direkcija
24.	Tverečiaus*				2P8		10000	2005–2006 metai 2B8	punkto infrastruktūros išplėtimas, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Transporto investicijų direkcija
25.	Papelekio*				2P14		10000	2007–2008 metai 2B14	punkto infrastruktūros išplėtimas, privažiuojamojo kelio platinimas, specialios kontrolės ir apsaugos įrangos įrengimas	Transporto investicijų direkcija
26.	Eišiškių*				2P15		11000	2003–2005 metai 2B15	punkto infrastruktūros rekonstravimas	Transporto investicijų direkcija
27.	Krakūnų*				2P10		10000	2007–2008 metai 2B10	punkto infrastruktūros rekonstravimas	Transporto investicijų direkcija
28.	Obelių*				2P6		2000	2004–2005 metai 2B6	punkto infrastruktūros rekonstravimas	Transporto investicijų direkcija
29.	Buknaičių*				2P5		1000	2004–2005 metai 2B5	punkto infrastruktūros rekonstravimas	Transporto investicijų direkcija
30.	Nidos*				2P7	2S1	3000	2005–2007 metai 2B7	punkto infrastruktūros rekonstravimas	Transporto investicijų direkcija
Geležinkelio pasienio kontrolės punktai
31.	Mažeikių*				2P16		5000	2005–2009 metai 2B16	punkto infrastruktūros rekonstravimas	Transporto investicijų direkcija
32.	Stasylų*	2M3	2V3	2A3	2P3		10000	2004–2009 metai 2B3	pasienio stoties statyba, valstybės sienos teisinio režimo užtikrinimas atskiriant tarptautiniais ir vidaus maršrutais vykstančius keleivius (punkto perkėlimas prie valstybės sienos ir kitos priemonės)	Transporto investicijų direkcija
33.	Mockavos*				2P4		6000	2003–2005 metai 2B4	geležinkelio stoties modernizavimas	Transporto investicijų direkcija
Jūrų uosto, upių pasienio kontrolės punktai
34.	Nidos*				2P11		3000	2003–2006 metai 2B11	punkto infrastruktūros išplėtimas	Transporto investicijų direkcija
35.	Malkų įlankos						10000	2004–2005 metai	punkto infrastruktūros išplėtimas – tikrinimo vietų įrengimas	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
36.	Molo						5000	2004–2005 metai	punkto infrastruktūros išplėtimas – tikrinimo vietų įrengimas	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
37.	Pilies						7000	2004–2005 metai	punkto infrastruktūros išplėtimas – tikrinimo vietų įrengimas	Transporto investicijų direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Oro uostų pasienio kontrolės punktai
38.	Palangos*				2P12		6350	2003–2005 metai 2B12	keleivių terminalo rekonstravimas pagal ES reikalavimus ir tranzitinės zonos įrengimas	Transporto investicijų direkcija
39.	Kauno*				2P13	2S2	5000	2003–2005 metai 2B13	keleivių terminalo rekonstravimas ir tranzitinės zonos įrengimas, oro uosto kontrolės ir apsaugos sistemos įrengimas	Transporto investicijų direkcija

Pastabos: 1. Nuo V1 iki V9 – veterinarijos postų plėtros eiliškumas; nuo A1 iki A9 – augalų apsaugos postų plėtros eiliškumas; nuo S1 iki S3 – medicininio karantino postų plėtros eiliškumas iki 2004 m. sausio 1 d.; nuo 2S1 iki 2S2 – plėtros eiliškumas iki 2009 m. sausio 1 d.; nuo P1 iki P18 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos siūlomas punkto plėtros eiliškumas iki 2004 m. sausio 1 d.; nuo 2P1 iki 2P17 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos siūlomas punkto plėtros eiliškumas iki 2009 m. sausio 1 d.; M – Muitinės departamento postų plėtros eiliškumo numeracija analogiška Valstybės sienos apsaugos tarnybos postų plėtros eiliškumo numeracijai; B – bendras postų plėtros eiliškumas.
2. Pažymėto žvaigždute punkto statybos (rekonstravimo) klausimas papildomai bus derinamas su ES ekspertais.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1931, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 118-5313 (2002-12-13), i. k. 1021100NUTA00001931
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 "Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strateginio plano" pakeitimo