Suvestinė redakcija nuo 2019-01-08 iki 2024-11-12

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 80-4051, i. k. 113301MISAK00D1-559

Nauja redakcija nuo 2019-01-08:
Nr. D1-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00186

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANŲ SUDARYMO TVARKARAŠČIO IR NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANŲ SUDARYMO DARBO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2013 m. liepos 19 d. Nr. D1-559
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 33 straipsniu,
T v i r t i n u:
1. Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo tvarkaraštį (pridedama).
2. Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo darbo programą (pridedama).

Aplinkos ministras	Valentinas Mazuronis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D1-2

NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANŲ SUDARYMO TVARKARAŠTIS

1. Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų sudarymo tvarkaraštis nustato pagrindinius UBR valdymo planų trečiojo ciklo rengimo etapus:
1.1. informacijos visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms apie pagrindines vandens apsaugos ir valdymo problemas UBR parengimas – iki 2019 m. gruodžio 22 d.;
1.2. visuomenės pastabų informacijai apie pagrindines vandens apsaugos ir valdymo problemas UBR nagrinėjimas – iki 2020 m. liepos 22 d.;
1.3. UBR valdymo planų projektų parengimas – iki 2020 m. gruodžio 22 d.;
1.4. visuomenės pastabų UBR valdymo planų projektams nagrinėjimas – iki 2021 m. liepos 22 d.;
1.5. UBR valdymo planų projektų integravimas į Vandenų srities plėtros programą ir teikimas tvirtinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei – iki 2021 m. spalio 22 d.
2. UBR valdymo planų projektai rengiami laikantis Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo darbo programoje nustatytų priemonių.

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00186

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. D1-2

NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANŲ SUDARYMO DARBO PROGRAMA

Eil. Nr.	Priemonė		Priemonės įgyvendinimas	Atsakinga institucija
		1. Iki 2019 m. gruodžio 22 d. informacijos visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms apie pagrindines vandens apsaugos ir valdymo problemas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonuose (toliau – UBR) parengimas
1.1.	parengti ir pateikti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms aktualiausių vandens valdymo ir apsaugos problemų apžvalgą		Siekiant užtikrinti tinkamą suinteresuotų institucijų ir visuomenės informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą UBR valdymo planų (toliau – VP) rengimo procese, parengti ir pateikti aktualiausių vandens valdymo ir apsaugos problemų apžvalgą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Sudaryti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei sąlygas teikti pastabas ne trumpiau kaip 6 mėnesius.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM) / Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) / Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT)
		2. Iki 2020 m. liepos 22 d. visuomenės ir suinteresuotų institucijų pastabų informacijai apie pagrindines vandens apsaugos ir valdymo problemas UBR nagrinėjimas
2.1.	administruoti visuomenės, ir suinteresuotų institucijų vandens valdymo ir apsaugos problemų apžvalgai teikiamas pastabas		Registruoti, vertinti ir atsakyti į visuomenės ir suinteresuotų institucijų teikiamas pastabas.	AM / AAA / LGT
		3. Iki 2020 m. gruodžio 22 d. UBR VP projektų parengimas
3.1.	parengti UBR VP projektus ir pateikti juos derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene		Parengti UBR VP projektus vadovaujantis Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 591 „Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“, ir pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Sudaryti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei sąlygas teikti pastabas ne trumpiau kaip 6 mėnesius.	AM / AAA / LGT
3.2.	parengti ir pateikti visuomenei populiarias UBR VP projektų santraukas		Parengti UBR VP santraukas, kurių tikslas sudaryti sąlygas visuomenės atstovams lengviau susipažinti su parengtais dokumentais.	AM / AAA / LGT
		4. Iki 2021 m. liepos 22 d. visuomenės ir Tarybų pastabų UBR VP nagrinėjimas
4.1.	Vandenų srities plėtros programos projekto parengimas		Integruoti UBR VP į Vandenų srities plėtros programos projektą ir pateikti derinti visuomenei.	AM
			Atlikti Vandenų srities plėtros programos Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.	AM
		5. 2021 m. spalio 22 d. UBR VP projektų teikimas tvirtinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei
5.1.	pateikti derinti Vandenų srities plėtros programos projektą su suinteresuotomis institucijomis		Su visuomene suderintas Vandenų srities plėtros programos projektas pateikiamas derinti su suinteresuotomis institucijomis.	AM / AAA / LGT
5.2.	pateikti tvirtinti Vandenų srities plėtros programą Lietuvos Respublikos Vyriausybei		Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikiama tvirtinti su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene suderinta Vandenų srities plėtros programa.	AM
6. Iki 2022 m. balandžio 22 d. Vandenų srities plėtros programos viešinimas, pagal poreikį atitinkamų jos nuostatų integravimas į kitus nacionalinius teisės aktus
6.1.	Vandenų srities plėtros programos santraukos parengimas		Parengti populiarią Vandenų srities plėtros programos santrauką ir jos vertimą į anglų kalbą.	AM
6.2.	Vandenų srities plėtros programos nuostatų integravimas į kitus nacionalinius teisės aktus		Vyriausybei patvirtinus Vandenų srities plėtros programą, jei reikės, pakeisti Rizikos vandens telkinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-908 „Dėl Rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“.	AM / AAA / LGT

________________________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00186

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00186
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-559 „Dėl Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo tvarkaraščio ir Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo darbo programos patvirtinimo“ pakeitimo