Suvestinė redakcija nuo 2012-10-24

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 52-1931, i. k. 1082210ISAK0003-135

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. balandžio 29 d. Nr. 3-135
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132), 8 punktu,
tvirtinu Valstybės Projektų planavimo tvarkos aprašą (pridedama).

SUSISIEKIMO MINISTRAS	ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-135
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 3-667 redakcija)

VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) administruojamas Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, prioritetų įgyvendinimo priemones (toliau – ministerijos įgyvendinamos priemonės), planavimo, atrankos, valstybės projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo tvarką.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Projektinis pasiūlymas – projekto pareiškėjo užpildyta ir ministerijai pateikta projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą paraiškos forma (Aprašo 1 priedas).
Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisija – susisiekimo ministro įsakymu sudaryta komisija, kuri svarsto projektinius pasiūlymus, pateiktus pagal visas ministerijos įgyvendinamas priemones, ir rengia rekomendacijas susisiekimo ministrui dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo ir pakeitimo.
3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1341/2008 (OL 2008 L 348, p. 19), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006, L 371, p. 1), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012 Nr. 90-4698), ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), sąvokas.

II. VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMAS

4. Ministerija planuoja valstybės projektus, vadovaudamasi Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programomis, Ekonomikos augimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720), Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007, Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133; 2009, Nr. 102-4252; 2010, Nr. 134-6856), patvirtintais bendraisiais ir specialiaisiais atitikties projektų atrankos kriterijais, projektų finansavimo sąlygų aprašais, atsižvelgdama į nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, strateginius veiklos planus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5. Valstybės projektai planuojami sudarant ir patvirtinant projektų sąrašą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
6. Šis Aprašas netaikomas ministerijos įgyvendinamoms priemonėms, pagal kurias finansuojamų projektų planavimas, atranka bei projektų sąrašų sudarymas numatyti vykdyti regioninio planavimo būdu.
7. Pagal vieną ministerijos įgyvendinamą priemonę atskiroms jos remiamoms veikloms gali būti patvirtinami keli projektų finansavimo sąlygų aprašai, todėl pagal kiekvieną projektų finansavimo sąlygų aprašą sudaromas atskiras valstybės projektų sąrašas.
8. Vadovaudamasi šio Aprašo 4 punkte nurodytais dokumentais, ministerija raštu prašo projektų pareiškėjų pateikti projektinius pasiūlymus per rašte nurodytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis nei 20 darbo dienų.
9. Prašymai pateikti projektinius pasiūlymus siunčiami pagal kiekvieną projektų finansavimo sąlygų aprašą atskirai.
10. Ministerijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir informaciją valstybės projektų pareiškėjams dėl rengiamų projektinių pasiūlymų turinio, reikalavimų projektams bei finansavimo sąlygų.

III. PROJEKTŲ ATRANKA, VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

11. Gautus projektinius pasiūlymus svarsto Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisija (toliau – komisija). Ministerijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją pristato komisijai kiekvieną gautą projektinį pasiūlymą ir pateikia savo išvadas ir pasiūlymus. Komisija svarsto projektinius pasiūlymus, pateiktus pagal visas ministerijos įgyvendinamas priemones, kurių projektų atranka vykdoma valstybės projektų planavimo būdu, ir rengia rekomendacijas susisiekimo ministrui dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo.
12. Komisija sudaroma iš ministerijos vadovybės, Transporto investicijų direkcijos ir ministerijos administracijos padalinių vadovų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami svarstomų ministerijos įgyvendinamų priemonių projektai.
13. Komisijos personalinė sudėtis tvirtinama susisiekimo ministro įsakymu.
14. Į komisijos posėdžius taip pat gali būti kviečiami Transporto investicijų direkcijos, kitų valstybės institucijų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami ministerijos įgyvendinamų priemonių projektai, atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, ekspertai.
15. Projektų pareiškėjai, pateikę projektinį pasiūlymą, gali būti kviečiami dalyvauti komisijos posėdžiuose.
16. Komisijos priimtos rekomendacijos ir sprendimai įforminami protokolu.
17. Komisijos darbą organizuoja ir sekretoriato funkcijas atlieka ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyrius. Šio skyriaus darbuotojai, atsakingi už ministerijos įgyvendinamų priemonių valstybės projektų sąrašų sudarymą, komisijos posėdyje atlieka posėdžio sekretoriaus funkcijas.
18. Komisijos sekretorius:
18.1. organizuoja komisijos posėdžius, suderinęs posėdžio datą, laiką, vietą, kviečiamų asmenų sąrašą ir darbotvarkę su komisijos pirmininku (jo nesant – su komisijos pirmininko pavaduotoju);
18.2. elektroniniu paštu informuoja komisijos narius ir kitus kviečiamus asmenis apie posėdį, rengia komisijos posėdžio medžiagą, pateikia ją komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamo komisijos posėdžio;
18.3. įvykus posėdžiui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia posėdžio protokolą. Protokolą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius;
18.4. registruoja komisijos posėdžių protokolus, tvarko ir saugo su ministerijos įgyvendinamų priemonių valstybės projektų planavimu ir atranka susijusius dokumentus atitinkamos priemonės dokumentų byloje.
19. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu kiekvieną projektą svarstant atskirai. Jeigu bendro sutarimo dėl atitinkamo projekto pasiekti neįmanoma, dėl sprendimų balsuojama ir jie priimami paprastąja balsų dauguma. Balsuojant komisijos nariai turi po vieną balsą. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą priima komisijos pirmininkas.
20. Jei dėl pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos komisija negali priimti sprendimo, ministerija paprašo projekto pareiškėjo per komisijos nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis, dokumentus, papildyti ar patikslinti projektiniame pasiūlyme pateiktą informaciją.
21. Pagal atitinkamą ministerijos įgyvendinamą priemonę pateiktų projektinių pasiūlymų verčių suma negali viršyti šios priemonės finansavimo plane numatytos projektams galimos skirti finansavimo lėšų sumos.
22. Jeigu, gavus visus pagal atitinkamą ministerijos įgyvendinamą priemonę projektų pareiškėjų projektinius pasiūlymus, paaiškėja, kad finansuotinų projektų preliminarių verčių suma viršija konkrečiai ministerijos įgyvendinamai priemonei numatomą skirti finansavimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų, kuriose yra numatytos Europos Sąjungos fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, gali būti sudaromas rezervinių projektų sąrašas. Rezerviniai projektai gali būti įgyvendinami, jeigu konkrečiai ministerijos įgyvendinamai priemonei būtų skirtas papildomas finansavimas iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
23. Vadovaudamasis komisijos posėdžio protokolu, ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyrius parengia susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo projektą.
24. Valstybės projektų sąrašas sudaromas, atsižvelgiant į ministerijos įgyvendinamų priemonių tikslus, uždavinius, remiamas veiklas, nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, strateginius veiklos planus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, projektiniame pasiūlyme pateiktą informaciją, projekto ekonominę naudą bei posėdžio metu ministerijos administracijos padalinių, kitų dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
25. Valstybės projektų sąrašas tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu.
26. Sudariusi ir patvirtinusi valstybės projektų sąrašą, ministerija per 5 darbo dienas nuo sąrašo patvirtinimo dienos paskelbia jį Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt ir raštu informuoja apie tai Transporto investicijų direkciją.

IV. VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO KEITIMAS

27. Projektų pareiškėjai, Transporto investicijų direkcija, komisijos nariai gali inicijuoti atitinkamos ministerijos įgyvendinamos priemonės valstybės projektų sąrašo pakeitimą. Projektų pareiškėjai, inicijuodami valstybės projektų sąrašo pakeitimą, ministerijai turi pateikti aiškinamąjį raštą, patikslintą projektinį pasiūlymą su tiksliu projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafiku ir detaliu projekto finansavimo lėšų paskirstymu ketvirčiais.
28. Komisijos sekretorius, gavęs siūlymus pakeisti valstybės projektų sąrašą, šio Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka organizuoja komisijos posėdį. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyrius, vadovaudamasis komisijos posėdžio protokolu, parengia susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės projektų sąrašo pakeitimo projektą.
29. Skubūs klausimai, susiję su valstybės projektų sąrašo pakeitimu, komisijos pirmininko sprendimu gali būti sprendžiami apklausiant komisijos narius raštu. Šiuo atveju komisijos sekretorius parengia komisijos sprendimo projektą, su juo ir su sprendimą pagrindžiančiais dokumentais supažindina komisijos narius. Su komisijos sprendimo projektu susipažinę komisijos nariai jį pasirašo. Laikoma, kad sprendimas apklausus komisijos narius raštu priimtas, jei jam pritaria daugiau kaip pusė komisijos narių. Atlikus komisijos narių apklausą raštu, vadovaujantis šio Aprašo 18.3 punktu surašomas komisijos posėdžio protokolas.
30. Jeigu komisija priima sprendimą nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai datą kitam terminui, nei buvo nurodyta pateiktame aiškinamajame rašte ir patikslintame projektiniame pasiūlyme, projekto pareiškėjas atitinkamai patikslina projektinį pasiūlymą (projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafiką ir detalų projekto finansavimo lėšų paskirstymą ketvirčiais) ir pateikia per 5 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame svarstytas šis pasiūlymas, datos.
31. Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai data, patvirtinta valstybės projektų sąrašuose, netaikant finansinių korekcijų, gali būti nukeliama tik vieną kartą ir ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, išskyrus šio Aprašo 32 ir 33 punktuose numatytus atvejus.
32. Jeigu projekto pareiškėjas prašo nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai datą, patvirtintą valstybės projektų sąraše, ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, komisija turi teisę priimti sprendimą sumažinti projektui numatomą skirti finansavimo sumą 5 procentais. Komisijai priėmus sprendimą sumažinti projektui numatomą skirti finansavimą, projekto pareiškėjas projektui skiriamo finansavimo sumažinimą turės padengti nuosavomis lėšomis. Projekto pareiškėjui nesutikus su tokiu sprendimu, komisija turi teisę priimti sprendimą neskirti projektui finansavimo, o jį perskirstyti kitiems rezervinių projektų sąrašuose patvirtintiems projektams.
33. Jeigu projektų pareiškėjas prašo nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai datą, patvirtintą valstybės projektų sąraše, daugiau nei vieną kartą, komisija turi teisę priimti sprendimą neskirti projektui finansavimo, o jį perskirstyti kitiems rezervinių projektų sąrašuose patvirtintiems projektams.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Pagal šį Aprašą patvirtintas valstybės projektų sąrašas negali būti laikomas galutiniu sprendimu projektą bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Galutinis sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka atlikus projekto vertinimą.
35. Ministerija keičia šį Aprašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 3-725, 2010-12-09, Žin., 2010, Nr. 148-7609 (2010-12-18), i. k. 1102210ISAK0003-725
Nr. 3-89, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 16-709 (2012-02-04), i. k. 1122210ISAK00003-89
Nr. 3-667, 2012-10-12, Žin., 2012, Nr. 123-6207 (2012-10-23), i. k. 1122210ISAK0003-667

Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą paraiškos forma)

(Europos Sąjungos vėliava)

_
(pareiškėjo pavadinimas)

__________________
(vieta, data)

PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠĄ PARAIŠKA

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Projekto pavadinimas

Atsakingas asmuo (organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo)	Vardas, pavardė
Asmuo ryšiams	Vardas, pavardė
	Telefono numeris
	Faksas
	El. pašto adresas

2. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
Trumpas projekto aprašymas

Paraiškos tipas
[] Paraiška darbams	[] Paraiška paslaugoms	[] Paraiška prekių tiekimui

3. PROJEKTO DOKUMENTACIJOS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS**
	Pradžios data	Užbaigimo data
Galimybių studija
Poveikio aplinkai vertinimas
Techninė užduotis
Techninis projektas
Ekspertizės aktas
Viešieji pirkimai*
Jei projektas jau pradėtas įgyvendinti, nurodyti dabartinę darbų būklę

* Nurodykite, kiek viešųjų pirkimų planuojama paskelbti, kada bus paskelbtos bei planuojamos pasirašyti sutartys su rangovais/paslaugų teikėjais.
** Jeigu projekto pareiškėjas prašo nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai datą, projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafike visų veiklų pradžios data ir užbaigimo data turi būti nurodytos dienos tikslumu.

Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai data (metai, mėnuo, diena)

4. PROJEKTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS
Tikslas	Uždaviniai	Veiklos*
		pavadinimas	pradžia	pabaiga

* Jeigu projekto pareiškėjas prašo nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai datą, projekto veiklų pradžia ir pabaiga turi būti nurodyta dienos tikslumu.

5. PROJEKTO ATITIKTIS PRIEMONĖS SPECIALIESIEMS (ATITIKTIES) ATRANKOS KRITERIJAMS
Priemonės specialaus (atitikties) atrankos kriterijaus pavadinimas	Projekto atitikties aprašymas

6. PRELIMINARUS PROJEKTO BIUDŽETAS
Nr.	Veiklos pavadinimas	Finansavimo poreikis, Lt

	Iš viso:

7. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Preliminari projekto vertė, Lt	Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai
	ES fondų parama	Nacionalinio finansavimo lėšos
		Valstybės biudžeto lėšos	Pareiškėjo nuosavos lėšos

8. DETALUS PROJEKTO FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS KETVIRČIAIS*
Finansavimo šaltinis	N metai				N+1 metai				N+2 metai				Iš viso
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

Iš viso:

* Ši lentelė pildoma tik tuo atveju, kai projekto pareiškėjas prašo nukelti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo Transporto investicijų direkcijai datą.

9. PROJEKTO PAGRINDIMAS
Finansavimo šaltinių pagrindimas*
Naudos transporto sektoriui pagrindimas
Kaštų – naudos analizė

* Nurodykite, kodėl siekiama gauti ES fondų ar valstybės biudžeto lėšų. Pateikite paaiškinimus, kaip užtikrinsite projekto netinkamų ir tinkamų išlaidų finansavimą, kurių nepadengia projekto finansavimas iš nuosavų lėšų, kaip tai paveiks pareiškėjo veiklą.

10. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS*
Parametras	Pagrindimas
Darnus vystymasis
Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

* Pateikite pavyzdžių, kaip projektas galėtų prisidėti prie horizontaliųjų sričių įgyvendinimo.

11. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad: / • šioje paraiškoje pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; / • paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); / • rengdamas projekto dokumentaciją, imsiuos visų priemonių, kad projektas atitiktų Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti patvirtintus bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus bei kitus Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus; / • neprieštarauju, kad šioje paraiškoje pateikta informacija ar jos dalis būtų naudojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimui visuomenės informavimo priemonėse.
Atsakingo asmens (organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, pareigos, parašas
Data, vieta

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-725, 2010-12-09, Žin., 2010, Nr. 148-7609 (2010-12-18), i. k. 1102210ISAK0003-725
Nr. 3-89, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 16-709 (2012-02-04), i. k. 1122210ISAK00003-89
Nr. 3-667, 2012-10-12, Žin., 2012, Nr. 123-6207 (2012-10-23), i. k. 1122210ISAK0003-667

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
Nr. 3-725, 2010-12-09, Žin., 2010, Nr. 148-7609 (2010-12-18), i. k. 1102210ISAK0003-725
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3-135 "Dėl Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
Nr. 3-89, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 16-709 (2012-02-04), i. k. 1122210ISAK00003-89
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3-135 "Dėl Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
Nr. 3-667, 2012-10-12, Žin., 2012, Nr. 123-6207 (2012-10-23), i. k. 1122210ISAK0003-667
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3-135 "Dėl Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo