LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ

1995 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 1096
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 794 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos metmenų“ (Žin., 1995, Nr. 49-1199) ir 1995 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 816 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos jūroje ir teritorinės jūros apsaugos koncepcijos“ (Žin., 1995, Nr. 49- 1213), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pritarti Lietuvos Respublikos tarpžinybinės komisijos valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos projekto kūrimui ir įgyvendinimui koordinuoti parengtoms Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos metmenų įgyvendinimo priemonėms (pridedama).
2. Lietuvos Respublikos tarpžinybinė komisija valstybės sienos apsaugos kompleksinės sistemos projekto kūrimui ir įgyvendinimui koordinuoti turi koordinuoti ir kontroliuoti 1 punkte nurodytų priemonių vykdymą.
3. Pavesti ministerijoms, valstybės valdymo institucijoms ir kitiems Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos subjektams, rengiant metines išlaidų sąmatas, numatyti lėšas 1 punkte nurodytoms priemonėms finansuoti.

VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ
REIKALŲ MINISTRAS, PAVADUOJANTIS
MINISTRĄ PIRMININKĄ	MINDAUGAS STANKEVIČIUS

TEISINGUMO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ	JONAS PRAPIESTIS
______________
PRITARTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 1096

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

TEISINĖS BAZĖS RENGIMAS

Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi už įvykdymą
Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos įstatymo pakeitimo“ projektą (numatyti savivaldybėms perduoti funkciją teikti maksimalią pagalbą saugant valstybės sieną)	1995 metų rugsėjis	Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo“ projektą (dėl nuostatų, reglamentuojančių atsakomybę už pasienio ruožo režimo taisyklių pažeidimą)	1995 metų gruodis	„
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pasienio ruožo taisyklių patvirtinimo“ projektą	1996 metų kovas	„
Parengti pasienio policijos statuto projektą	1996 metų birželis	„
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktų režimo taisyklių patvirtinimo“ projektą	1996 metų kovas	Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Parengti projektus normatyvinių aktų, reglamentuojančių užsienio valstybių laivų taikaus plaukiojimo teritorine jūra, taip pat jų veiklos Lietuvos Respublikos ekonominėje zonoje sąlygas ir tvarką	1995 metų gruodis	Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija
Parengti užsienio valstybių karo ir kitų nekomercinių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių projektą	1995 metų rugsėjis	„
Parengti jūros ir pakrančių stebėjimo sistemos valdymo centro nuostatus	1996 metų kovas	Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija
Parengti valstybės sienos jūroje ir teritorinės jūros apsaugos sistemos funkcionavimo taisykles	„	„

MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS KŪRIMAS

Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Lėšų poreikis (tūkst. litų)	Atsakingi už įvykdymą
Vykdyti valstybės sienos demarkaciją:	1996 metai	1543	Pasienio policijos departamentas prie
Lietuvos-Latvijos	1997 metai	1855	Vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos-Baltarusijos	1996 metai	4914	„
	1997 metai	5630
Lietuvos-Rusijos	1998–1999 metai	2659	„
Federacijos	2000 metai	1329
	Iš viso	17930
I etapas
Įdiegti valstybės sienos kontrolės	1996 metai	6839	Pasienio policijos departamentas prie
informacinę sistemą	1997 metai	7789	Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Taikyti valstybės sienos jūroje ir	1996 metai	3566	Vidaus reikalų ministerija,
teritorinės jūros apsaugos koncepcijos įgyvendinimo priemones	1997 metai	4722	Krašto apsaugos ministerija
Įdiegti valstybės sienos inžinerinę-	1996 metai	18681	Pasienio policijos departamentas prie
techninę stebėjimo ir kontrolės sistemą	1997 metai	19996	Vidaus reikalų ministerijos
Įdiegti oro erdvės kontrolės (šios	1996 metai	10550	Krašto apsaugos ministerija,
kontrolės stiprinimo) sistemą	1997 metai	46977	Vidaus reikalų ministerija
Įdiegti muitinės tranzito kontrolės	1996 metai	10875	Muitinės departamentas prie Finansų
sistemą	1997 metai	10875	ministerijos
Įdiegti žmonių paieškos ir gelbėjimo sistemą	1996 metai	9729	Susisiekimo ministerija,
	1997 metai	9053	Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija
	Iš viso	159652
II etapas
Įdiegti valstybės sienos kontrolės informacinę sistemą	1998–1999 metai	3034	Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Taikyti valstybės sienos jūroje ir teritorinės jūros apsaugos koncepcijos įgyvendinimo priemones	1998 metai	4144	Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija
Įdiegti valstybės sienos inžinerinę – techninę stebėjimo ir kontrolės sistemą	1998–1999 metai	43461	Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Įdiegti oro erdvės kontrolės (šios	1998 metai	42292	Krašto apsaugos ministerija,
kontrolės stiprinimo) sistemą	1999 metai	42498	Vidaus reikalų ministerija
Įdiegti muitinės tranzito kontrolės sistemą	1998 metai	6000	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Įdiegti muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą	1998–1999 metai	22933	„
Įdiegti teršalų jūroje likvidavimo sistemą	1998–1999 metai	16733	Susisiekimo ministerija
Įdiegti žmonių paieškos ir gelbėjimo sistemą	1998 metai	8150	Susisiekimo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija
	Iš viso	189245
III etapas
Įdiegti valstybės sienos kontrolės informacinę sistemą	2000 metai	342	Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Įdiegti valstybės	2000 metai	21731	Pasienio policijos
sienos inžinerinę- techninę stebėjimo ir kontrolės sistemą	2001–2005 metai	116004	departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Įdiegti oro erdvės kontrolės (šios kontrolės stiprinimo) sistemą	2000 metai	42162	Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija
Įdiegti muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą	2000 metai	11467	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Įdiegti teršalų jūroje likvidavimo sistemą	2000 metai	8367	Susisiekimo ministerija
	Iš viso	200073
Iš viso materialinei techninei bazei kurti		566900

______________