VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

Į S A K Y M A S
DĖL STATINIO STATYBOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 19 d. Nr. 19
Vilnius

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D1-595 (Žin., 2004, Nr. 170-6282) 13.6 punktu:
1. Tvirtinu Statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Rekomenduoju apskričių viršininkams įrašyti į teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentų (skyrių) nuostatus, kad statinių statybos tikrinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

VIRŠININKĖ	GRAŽINA LYGNUGARIENĖ
PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininko 2005 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. 19

STATINIO STATYBOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statinio atitikties projektui ir esminiams statinio reikalavimams (visų pirma – mechaninio stiprumo ir pastovumo) patikrinimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 1999, Nr. 112-3260), statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ (Žin., 2004, Nr. 10-286), Statybos inžinieriaus žinyno (Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, 2004), Pastatų būklės įvertinimo ABC (Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos inžinierių konsultantų akademija, UAB „Kompleksinės statybos inovacijos firma“, 1992) nuostatomis (reikalavimais).
3. Statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas sąlygojamas konstrukcijų ribinės būklės. Konstrukcijos būklė yra ribinė, kai jos naudojimo savybės jau nebetenkina esminių reikalavimų (yra neleistinų deformacijų, poslinkių, supleišėjimų). Galimos ribinės (avarinės) būklės požymiai nurodyti prie Aprašo pridėtos statinio statybos patikrinimo akto formos pavyzdžio prieduose, vadovaujantis Aprašo 2 punkte nurodytų teisės aktų bei leidinių nuostatomis (reikalavimais).
4. Aprašo nuostatomis vadovaujasi statybos valstybinės priežiūros pareigūnai (toliau – Pareigūnai) ir statybos dalyviai, atliekant statomų statinių patikrinimus..
5. Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2004-07-12 nutarimu Nr. 867 (Žin., 2004, Nr. 109-4075), 25 punktu, ypatingo statinio statyba privalomai tikrinama etapais.

II. STATINIO STATYBOS TIKRINIMAS

6. Pareigūnas apie numatomą eilinį statinio statybos patikrinimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša statinio statybos vadovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui bei projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai ši priežiūra privaloma).
7. Patikrinime privalo dalyvauti statinio statybos vadovas, techninis prižiūrėtojas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas (kai ši priežiūra privaloma). Be to, patikrinime gali dalyvauti ir kitų suinteresuotų institucijų (subrangovų, savivaldybės, statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijų ir kt.) atstovai, tačiau jų parašai patikrinimo dokumentuose neprivalomi.
8. Statybos vadovas patikrinimui pateikia:
8.1. statinio techninį (techninį darbo) projektą ir tikrinamų laikančių konstrukcijų darbo projektą bei šių projektų ekspertizių aktus (kai šie dokumentai privalomi);
8.2. statybos leidimą (kopija pridedama prie patikrinimo akto);
8.3. statybos darbų žurnalą;
8.4. laikančioms konstrukcijoms panaudotų (naudojamų) statybos produktų atitikties dokumentus (sertifikatus, atitikties deklaracijas ir kt.);
8.5. laikančių konstrukcijų išpildymo geodezines nuotraukas (schemas);
8.6. paslėptų darbų ir ypatingų statinių laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo bei priėmimo aktus;
8.7. rangovo statybos taisykles, įregistruotas Aplinkos ministerijoje.
9. Pareigūnas kartu su patikrinimo dalyviais:
9.1. išanalizuoja pateiktą statinio statybos dokumentaciją ir nustato:
9.1.1. ar projekto rekvizitai bei duomenys atitinka statybos leidime įrašytus rekvizitus bei duomenis;
9.1.2. ar statinio statybos vieta atitinka detalųjį planą bei statinio projektą ir nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių;
9.1.3. ar statinio konstrukcijos, architektūrinė išvaizda, suplanavimas, plotas bei tūris atitinka projektą;
9.1.4. ar įrašai statybos darbų žurnale daromi laiku ir kokybiškai (profesionaliai);
9.1.5. ar visiems statybos produktams, kurie naudojami laikančioms konstrukcijoms, yra atitikties dokumentai; ar juose nurodytos statybos produktų savybės atitinka statinio projekto (brėžinių, techninių specifikacijų) reikalavimus, ar šie dokumentai suregistruoti statybos darbų žurnale;
9.1.6. ar visiems atliktiems statybos (montavimo) darbams surašyti statybos vykdymo dokumentai laikantis nustatytų reikalavimų, ar šiuose dokumentuose nurodyti laikančių konstrukcijų techniniai rodikliai atitinka projekte nurodytus jų rodiklius, ar šie dokumentai suregistruoti statybos darbų žurnale;
9.1.7. ar konstrukcijų nuokrypos nuo ašių ir projektinių altitudžių, užfiksuotos geodezinėse išpildymo nuotraukose (schemose), nėra didesnės už leistinas, nurodytas statinio projekte, statybos taisyklėse;
9.1.8. ar įvykdyti statybos darbų žurnale įrašyti statybą kontroliuojančių asmenų reikalavimai;
9.2. apžiūri statinį, kreipiant ypatingą dėmesį į galimus laikančių konstrukcijų nuokrypius bei defektus, išvardytus patikrinimo akto formos prieduose, ir fiksuoja nustatytus projekto, teisės aktų bei statybos taisyklių pažeidimus;
9.3. išklauso patikrinimo dalyvių paaiškinimus;
9.4. nustatęs nesąryšių tarp statybos vykdymo dokumentų ir statinio vizualinio patikrinimo rezultatų, reikalauja iš statybos vadovo atlikti kontrolinius matavimus;
9.5. įvertina statinio statybos vadovo veiklą pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 91-3907) reikalavimus;
9.6. įvertina statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklą pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638) reikalavimus;
9.7. įvertina statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo veiklą pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638) reikalavimus;
9.8. nustatęs projekto ar teisės aktų pažeidimų arba aptikęs savavališkai statomą statinį surašo savavališkos statybos aktą bei administracinių teisės pažeidimų protokolą ir organizuoja administracinės bylos nagrinėjimą nustatyta tvarka; padaro atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale.

III. STATINIO STATYBOS PATIKRINIMO AKTO SURAŠYMAS

10. Patikrinimo aktą pagal pridedamą prie šio Aprašo formą pareigūnas surašo šia tvarka:
10.1. surašo laikančių konstrukcijų patikrinimo duomenis pagal Apraše nurodytas statinio statybos patikrinimo akto priedų formas ir įvertina šių duomenų atitiktį projektui bei statybos taisyklėms (jei kuri nors konstrukcija tikrinta anksčiau ir duomenys atitiko nustatytus reikalavimus, pakartotinis jos tikrinimas neprivalomas);
10.2. surašo statinio statybos patikrinimo aktą pagal pridėtą prie Aprašo jo formos pavyzdį. Tikrinant ypatingo statinio statybą, akto priedų formų pildymas yra privalomas. Jose nurodoma, kuri laikančioji konstrukcija pagal kokius rodiklius neatitinka projekto ar statybos taisyklių.
Neypatingo statinio statybos tikrinimo atveju akto priedų formų pildymas neprivalomas, konstrukcijų atitiktis gali būti įvertinta pačioje akto formoje;
10.3. nustatęs, kad laikančios konstrukcijos pagal statybos vykdymo dokumentus bei vizualinį patikrinimą neatitinka projekto ar statybos taisyklių ir yra galimos ribinės (avarinės) būklės požymių, patikrinimo akte įrašo reikalavimą statytojui (užsakovui) užsakyti statinio ekspertizę ir per nustatytą laiką pateikti jos išvadas; prireikus surašo statinio statybos sustabdymo aktą;
10.4. įrašo kitus reikalavimus statytojui (užsakovui), statybos rangovui, statybos vadovui, techniniam prižiūrėtojui ir projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai ši priežiūra privaloma), kuriuos jie privalo įvykdyti per pareigūno protingai nustatytą laiką.
11. Patikrinimo aktą ir konstrukcijų patikrinimo duomenis pasirašo patikrinimą atlikęs pareigūnas, statinio statybos vadovas, techninis prižiūrėtojas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas (kai ši priežiūra privaloma). Jei kuris iš jų šių dokumentų nepasirašo, nurodoma nepasirašymo priežastis.
12. Akto ir jo priedų kopija per 3 darbo dienas įteikiama (išsiunčiama) jį pasirašiusiems asmenims. Prireikus rašomas institucijos lydraštis su reikalavimais statytojo (užsakovo), rangovo ar projektuotojo vadovams.
13. Tais atvejais, kai statytojas (užsakovas) pagal pareigūno reikalavimą užsako statinio ekspertizę ir pateikia jos aktą, statybos valstybinės priežiūros institucija kontroliuoja jame numatytų priemonių įvykdymą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Pareigūnai statinių statybos patikrinimo aktus registruoja atskiroje registracijos knygoje ir saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose 10 metų. Prie patikrinimo aktų pridedami dokumentai, susiję su jame įrašytų reikalavimų vykdymu.
15. Už konstrukcijų patikrinimo duomenų ir aktuose įrašytų reikalavimų pagrįstumą bei jų vykdymo kontrolę Pareigūnai atsako savo veiklos nuostatais nustatyta tvarka.
______________

Aprašo priedas (statinio statybos
patikrinimo akto formos pavyzdys)

Statinio
pavadinimas, adresas

STATYBOS PATIKRINIMO AKTAS

vietovė	data

Patikrinimą atliko	apskrities viršininko
administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento/skyriaus

pareigos, vardas, pavardė
dalyvaujant statinio statybos vadovui,
pareigos, v., pavardė
statinio statybos techniniam prižiūrėtojui,
projekto vykdymo priežiūros vadovui.
kitiems dalyviams
1. Duomenys apie statinį ir statybos dalyvius:
1.1. Statinio kategorija
ypatingas, neypatingas, nesudėtingas
1.2. Pagrindiniai statinio techniniai rodikliai pagal projektą

bendras plotas, aukštų skaičius, talpa (vietų skaičius), galingumas ir pan.
1.3. Statytojas
pavadinimas, įmonės kodas, adresas, v., pavardė
1.4. Rangovas
pavadinimas, įmonės kodas, adresas, vadovo v., pavardė, kvalifikacijos atestatas
1.5. Statybos vadovas
vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas
1.6. Statybos techninis prižiūrėtojas
vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas
1.7. Projekto vykdymo priežiūros vadovas
vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas
1.8. Statinio statybos darbų būklė patikrinimo metu

atliktų ar vykdomų darbų aprašymas
2. Statybos leidimą Nr. _________, 200__ m. ______________ d.
išdavė
(kopija pridedama).
kas
3. Išanalizavus statinio statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir apžiūrėjus statinį, nustatyta:
3.1. statinio statybos vieta, užstatytas plotas, aukštis atitinka/neatitinka (nereikalingą žodį išbraukti) teritorijos detalųjį planą bei statinio projektą; laikančių konstrukcijų tipas bei schema ir statinio architektūrinė išvaizda atitinka/neatitinka projektą
jei yra, nurodyti neatitikimus

,
3.2. statinio laikančių konstrukcijų atitiktis projektui ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams patikrinta pagal statybos vykdymo dokumentus ir šių konstrukcijų apžiūrėjimu. Patikrinimo duomenys pateikiami akto prieduose. Pagrindiniai neatitikimai, kurie lemia statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą, yra šie:

konstrukcijų ir rodiklių pavadinimai, nuorodos į priedus

.
4. Nustatyti statybos vykdymo dokumentų tvarkymo pažeidimai

statybos darbų žurnalo, paslėptų darbų ir išbandymo aktų geodezinių išpildymo schemų statybos produktų
.
atitikties ir kitų dokumentų įforminimas ir registravimas
5. Statybos darbų žurnale kontroliuojančių asmenų įrašytų reikalavimų vykdymo įvertinimas

neįvykdyti reikalavimai, kalti asmenys, galimos pasekmės
.
6. Patikrinimo išvados

laikančių konstrukcijų neatitikčių pavojingumo įvertinimas, kitų nustatytų pažeidimų įvertinimas

7. Reikalavimai statytojui (užsakovui):

.
8. Reikalavimai statybos rangovui, statybos vadovui, jo veiklos įvertinimas

.
9. Reikalavimai statinio projektuotojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui, jo veiklos įvertinimas

10. Reikalavimai statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, jo veiklos įvertinimas

.
11. Šio akto kopija įteikiama

kam, kada

Akto priedai:
1. pamatų patikrinimo duomenys,
2. gelžbetonio konstrukcijų patikrinimo duomenys,
3. mūrinių konstrukcijų patikrinimo duomenys,
4. plieninių konstrukcijų patikrinimo duomenys,
5. medinių konstrukcijų patikrinimo duomenys,
6. statybos leidimo kopija.

pareigūno parašas, v., pavardė	dalyvavusių asmenų v., pavardė, parašas

______________
Statinio statybos patikrinimo akto
1 priedas (formos pavyzdys)

statinio pavadinimas, paskirtis, adresas

PAMATŲ PATIKRINIMO DUOMENYS

Konstrukcijų pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės		Atitikties įvertinimas
	pagal projektą ar statybos taisykles; galimos ribinės būklės požymiai	pagal vykdymo dokumentus ir vizualinį patikrinimą
I. POLINIAI GELŽBETONINIAI PAMATAI
1. Bendrieji rodikliai:
1.1. polių rūšis (spraustiniai, gręžininiai);
1.2. įgilinimo mechanizmas (hidraulinis, pneumatinis, dyzelinis plaktas; vibratorius);
1.3. polių įgilinimas (apatinio galo altitudė).
2. Spraustiniai (kaltiniai, įspraudžiami vibratoriumi) pamatai:
2.1. gamykloje pagamintų polių atitiktis projektui;
2.2. kalimo atsakas;
2.3. polių viršaus nuokrypis nuo ašių, mm.
3. Gręžtiniai pamatai:
3.1. gręžimo technologija;
3.2. minimalus atstumas tarp polių;
3.3. polio apvalkalas;
3.4. betono stipris;
3.5. armatūros plieno klasė;
3.6. polių viršaus nuokrypiai nuo ašių.
4. Rostverkas:
4.1. betono stipris;
4.2. plieno klasė;
4.3. nuokrypiai nuo ašių;	neleidžiami didesni nei 1/200 jo ilgio
4.4. viršaus nuokrypiai nuo projektinės altitudės.
II. JUOSTINIAI BETONINIAI IR GELŽBETONINIAI PAMATAI
5. Bendrieji reikalavimai:
5.1. pagrindas po pamatų padu;
5.2. pado apačios altitudė;
5.3. pamato sienutės storis mm;
5.4. viršaus nuokrypiai nuo ašių;
5.5. viršaus nuokrypiai nuo projektinės altitudės;
5.6. horizontali hidroizoliacija;
5.7. vertikali hidroizoliacija.
6. Juostiniai surenkami pamatai:
6.1. gamykloje pagamintų blokų atitiktis projektui;
6.2. siūlių (sandūrų) monolitinimui ir viršaus išlyginimui panaudoto betono klasė;
6.3. maksimalus laisvai stovinčio pamato (tarp skersinių sienų) ilgis, m.
7. Juostiniai monolitiniai pamatai:
7.1. betono klasė;
7.2. armavimas (plieno klasė, armavimo vietų ir armatūros strypynų (strypų, tinklų) atitiktis);
7.3. betono tankinimo būdas (sutankinimas).
8. Nuokrypiai ir deformacijos
8.1. tuštumos, nesutankintas gruntas po pamatais, grunto išplovimas, išspaudimas;	neleidžiami
8.2. vertikali ar horizontali pamatų deformacija;	neleidžiama didesnė nei 1/200 pamato ilgio
8.3. kiauriniai plyšiai;	neleidžiami platesni nei 5 mm.
8.4. lokalinis betono irimas.	neleidžiamas

patikrinimą atlikusio pareigūno v., pavardė ir parašas	patikrinimo dalyvių v., pavardės, parašai

vietovė

data
______________
Statinio statybos patikrinimo akto
2 priedas (formos pavyzdys)

statinio pavadinimas, paskirtis, adresas

GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO DUOMENYS

Konstrukcijų pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės		Atitikties įvertinimas
	pagal projektą ar statybos taisykles; galimos ribinės būklės požymiai	pagal vykdymo dokumentus ir vizualinį patikrinimą
1. Statybos aikštelėje naudojamu statybos produktu atitiktis:
1.1. cemento tipas ir klasė;
1.2. armatūrinio plieno klasė (atitiktis standartams);
1.3. prekinio betono klasė;
1.4. gamyklose pagamintų g. b. konstrukcijų atitiktis.
2. Statinio konstrukcijų schemos atitiktis projektui.
3. Surenkamu konstrukcijų atitiktis:
3.1. kolonų, rėmų įtvirtinimas pamatuose (armatūros sujungimas, užmonolitinimas);
3.2. karkaso standumo elementų (diafragmų, ryšių) tvirtinimas;
3.3. sijų, santvarų atramos;
3.4. mazgų suvirinimas ir užmonolitinimas;
3.5. kirstinės angos plokštėse.	neleidžiamos
4. Monolitinės konstrukcijos:
4.1. armatūros strypynų, tinklų ir strypų atitiktis projektui ir jų projektinės padėties užtikrinimas;
4.2. įdėtinių dalių ankeravimo ir padėties atitiktis;
4.3. betono sutankinimas;
4.4. užbetonuotų konstrukcijų priežiūra (šildymas, drėkinimas).
5. Nuokrypiai ir deformacijos:
5.1. kolonų apačios ir viršaus nuokrypiai nuo projektinės padėties plane;
5.2. kolonų viršaus ir jų konsolių viršaus altitudžių nuokrypiai;
5.3. sijų ar plokščių įlinkis;	neleidžiamas didesnis nei 1/50 tarpatramio
5.4. betono sutankinimas kolonose, sijų ar plokščių gniuždymo zonose ir prie atramų;	neleidžiamas blogas sutankinimas
5.5. išilginiai plyšiai sijose ar plokščių briaunose ties tempiama armatūra;	neleidžiami platesni nei 2 mm
5.6. išilginiai plyšiai kolonose ar sijų gniuždomoje zonoje ties išilgine darbo armatūra;	neleidžiami
5.7. numuštas betonas sijų ar plokščių briaunų apačioje (nuoga armatūra) kraštiniuose tarpatramio ketvirtadaliuose;	neleidžiama
5.8. vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ar surenkamų plokščių briaunose;	neleidžiami platesni nei 0,5 mm
5.9. plyšiai dvišlaitės sijos viršutinės lentynos sankirtoje su vertikalia sienute, sijos tarpatramio viduryje;	neleidžiami
5.10. daug smulkių plyšių sijų ir kolonų gniuždomose zonose;	neleidžiama
5.11. gelžbetoninių santvarų defektai:
5.11.1. įstriži plyšiai atraminiame mazge;	neleidžiami
5.11.2. skersiniai plyšiai tempiamuose elementuose;	neleidžiami didesni nei 2 mm
5.11.3. plyšiai tarp gniuždomos juostos ir tempiamų spyrių;	neleidžiami
5.11.4. plyšiai gniuždomos juostos kraštuose.	neleidžiami
5.12. armatūros korozija.	neleidžiamas suardyto metalo sluoksnis storesnis nei 1 mm

patikrinimą atlikusio pareigūno v., pavardė ir parašas	patikrinimo dalyvių v., pavardės, parašai

vietovė

data
______________
Statinio statybos patikrinimo akto
3 priedas (formos pavyzdys)

_________________________________________________________________
statinio pavadinimas, paskirtis, adresas

MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO DUOMENYS

Konstrukcijų pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės		Atitikties įvertinimas
	pagal projektą ar statybos taisykles; galimos ribinės būklės požymiai	pagal vykdymo dokumentus ir vizualinį patikrinimą
1. Mūriniu konstrukcijų tipas (viensluoksnės sienos ir stulpai, dvisluoksnės, sluoksniuotos sienos).
2. Statybos produktu atitiktis:
2.1. plytų stipris (markė);
2.2. skiedinio klasė;
2.3. armatūros plieno klasė;
2.4. armatūros gaminių (tinklų, strypų) atitiktis;
2.5. sluoksniuotų sienų apšiltinimo produktų atitiktis;
2.6. sąramų atitiktis.
3. Techniniai reikalavimai mūro konstrukcijoms:
3.1. plytų (blokelių) perrišimas;	reikalaujama ne mažiau nei plytų (blokelio) aukštis
3.2. siūlių storis;	neleidžiamas daugiau nei 20 mm ir mažiau nei 3 mm
3.3. armatūros išdėstymas ir kiekis;
3.4. vagų (griovelių) gylis;	neleidžiamas daugiau 30 mm, kai sienų storis didesnis nei 300 mm
3.5. sąramų užleidimo ant sienų (atramų) ilgis;
3.6. padėklų po sąramomis (sijomis, rygeliais, santvaromis) atitiktis projektui;
3.7. nesuvaržytas sienos ilgis (tarp skersinių sienų);
3.8. nesuvaržytų (laisvai stovinčių) sienų maksimalus aukštis.
4. Nuokrypiai ir deformaciios:
4.1. įstriži ar vertikalūs plyšiai platesni nei 0,3 mm, išsidėstę per visą statinio aukštį (ar didelę jo dalį), tik vertikaliose mūro siūlėse;	neleidžiami
4.2. plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis;	neleidžiami
4.3. vertikalūs plyšiai, einantys per plytas;	neleidžiami ilgesni nei per 2 plytų eiles
4.4. mūrinių atramų po sąramomis, sijomis ar santvaromis irimas (nuskilimai, plyšiai);	neleidžiami gilesni nei 2 cm ar ilgesni nei 15 cm
4.5. vertikalūs plyšiai išilginių ir skersinių sienų sandūrose, platesni nei 0,3 mm;	neleidžiami
4.6. sienos išlinkimas daugiau nei 1/20 sienos storio ar 1/200 jos aukščio;	neleidžiami
4.7. sienų ir stulpų nuokrypiai nuo statinio ašių;
4.8. kiauriniai plyšiai sienose.	neleidžiami platesni nei 5 mm.
5. Papildomi techniniai reikalavimai mūrijant žiema:
5.1. skiedinio užšalimą lėtinantys cheminiai priedai;
5.2. maksimalus sienų aukštis mūrijant užšaldymo metodu.

patikrinimą atlikusio pareigūno v., pavardė ir parašas	patikrinimo dalyvių v., pavardės, parašai

vietovė

data
______________
Statinio statybos patikrinimo akto
4 priedas (formos pavyzdys)

statinio pavadinimas, paskirtis, adresas

METALO KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO DUOMENYS

Konstrukcijų pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės		Atitikties įvertinimas
	pagal projektą ar statybos taisykles; galimos ribinės būklės požymiai	pagal vykdymo dokumentus ir vizualinį patikrinimą
1. Produktu atitiktis:
1.1. statybos aikštelėje montuojamų valcuotų metalo profilių standartai;
1.2. gamyklose pagamintų metalo konstrukcijų (santvarų, rėmų, kolonų, sijų ir kt.) atitiktis (sertifikatai, deklaracijos);
1.3. lynų atitiktis;
1.4. elektrodų markė.
2. Suvirintu konstrukcijų atitiktis:
2.1. suvirinimo būdas (rankinis, automatinis, pusiau automatinis);
2.2. suvirinamų elementų profilių (skerspjūvių) atitiktis;
2.3. inkarinių varžtų atitiktis (varžtų tipas, įgilinimas į pamatus);
2.4. siūlių kontrolė neardančiais metodais (ultragarsu, radiografinė, magnetinėmis dalelėmis, skvarbiais dažalais).
3. Konstrukcijų montavimas varžtais, kniedėmis:
3.1. varžtų, kniedžių klasė;
3.2. varžtų, kniedžių skaičiaus ir išdėstymo mazguose atitiktis;
3.3. jungiamų metalo elementų valcuotų profilių (skerspjūvių) atitiktis;
3.4. inkarinių varžtų atitiktis (tipas, įgilinimas į pamatus, skaičiaus ir išdėstymo atitiktis);
4. Nuokrypiai ir deformacijos:
4.1. suvirinimo siūlių ilgio ir aukščio (storio) sumažinimas daugiau kaip 5%;	neleidžiamas
4.2. suvirinimo siūlių defektai (plyšiai, įpjovos ir kt.);	neleidžiamos gilesnės nei 1 mm įpjovos ir bet kokie plyšiai
4.3. santvarų gniuždomų elementų išlinkiai;	neleidžiami didesni nei 1/250 elemento ilgio
4.4. santvarų, rėmų mazginių lakštų išlinkiai iš plokštumos;	išlinkio tangentas neleidžiamas didesnis nei 0,2
4.5. kliba arba smogiant plaktuku persislenka varžtai ar kniedės;	neleidžiama daugiau 10% jų skaičiaus mazge
4.6. labai stipri plieno korozija;	neleidžiamas skerspjūvio sumažėjimas daugiau nei 1 mm elemento storio
4.7. vizualiai pastebimos standumo ryšių deformacijos;	neleidžiamos
4.8. santvarų įlinkiai.	neleidžiami didesni nei 1/200 tarpatramio

patikrinimą atlikusio pareigūno v., pavardė ir parašas	patikrinimo dalyvių v., pavardės, parašai

vietovė

data
______________
Statinio statybos patikrinimo akto
5 priedas (formos pavyzdys)

statinio pavadinimas, paskirtis, adresas

MEDINIŲ LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO DUOMENYS

Konstrukcijų pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės		Atitikties įvertinimas
	pagal projektą ar statybos taisykles; galimos ribinės būklės požymiai	pagal vykdymo dokumentus ir vizualinį patikrinimą
1. Mediniu konstrukcijų tipas (klijuotos, natūralaus medžio, medžio-metalo ir pan.):
2. Statybos produktu atitiktis:
2.1. statybos aikštelėje konstrukcijoms naudojamos medienos atitiktis standartams;
2.2. gamykloje pagamintų klijuotų konstrukcijų atitiktis;
2.3. gamykloje iš natūralios medienos pagamintų konstrukcijų (jų dalių) atitiktis (pagal sertifikatus, atitikties deklaracijas);
2.4. metalinių stygų, varžtų ir kitų metalinių elementų atitiktis;
2.5. medienos antiseptinimas.
3. Klijuotu konstrukcijų atitiktis:
3.1. rėmų, arkų, sijų išdėstymas plane (atstumai tarp jų);
3.2. dvilanksčių ir trilanksčių arkų (rėmų) lankstų atitiktis (metalo, medžio lankstai, elementų galų sudūrimas);
3.3. konstrukcijų atramų atitiktis;
3.4. skėtimo jėgas perimančių stygų (juostų) atitiktis;
3.5. medienos drėgnumas;	neleidžiamas didesnis nei 15 %
3.6. ribinis įlinkis.	neleidžiamas didesnis nei 1/300 ilgio
4. Santvarų, sijų atitiktis:
4.1. formos atitiktis (trikampės, trapecinės, segmentinės); 4.2. gniuždomų juostų sandūrų andeklų atitiktis:
ilgis	reikalaujamas ne mažesnis 3 suduriamo elemento aukščių
storis	reikalaujamas nemažesnis 1/3 suduriamo elemento storio
4.4. varžtų, kaiščių, vinių skaičius ir išdėstymas mazguose;	pagal brėžinius
4.5. ribinis įlinkis.	neleidžiamas didesnis nei 1/200 ilgio
5. Nuokrypiai ir deformacijos:
5.1. plyšiai medinių elementų sujungimo vietose;	neleidžiami
5.2. įstriži plyšiai santvarų elementuose, sijose;.	neleidžiami
5.3. įskilimai tempiamų ir gniuždomų elementų sandūrų antdekluose	neleidžiami

patikrinimą atlikusio pareigūno v., pavardė ir parašas	patikrinimo dalyvių v., pavardės, parašai

vietovė

data
______________