LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL PapildomO FINANSAVIMO SKYRIMO ĮGYVENDINAMIEMS APLINKOSAUGOS PROJEKTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. spalio 11 d. Nr. D1-853
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770), 106 punktu:
1. T v i r t i n u Papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems aplinkosaugos projektams tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę aplinkos viceministrui Aleksandrui Spruogiui.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2010 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. ((24.3-03)-5K-1019834)-6K-1008067

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. spalio 11 d.
įsakymu Nr. D1-853

PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO ĮGYVENDINAMIEMS APLINKOSAUGOS PROJEKTAMS TVARKOS
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems aplinkosaugos projektams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato papildomo finansavimo skyrimo sąlygas ir procedūrą projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) administruojamas 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, 1 ir 3 prioritetų priemones, įgyvendinamas valstybės ir regionų projektų planavimo būdais.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), vartojamas sąvokas.

II. PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS

3. Vadovaujantis Aprašu, papildomas finansavimas gali būti skiriamas projekto padidėjusioms išlaidoms finansuoti šiais atvejais:
3.1. įgyvendinant projektą didesne apimtimi: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (arba) vykdyti daugiau tų pačių ir (arba) naujų veiklų, jei dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (arba) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslų;
3.2. kai nustatytų projektų tinkamų finansuoti išlaidų suma padidėja dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu (dėl projekto vertės padidėjimo įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, esant nepriklausomoms nuo galutinio paramos gavėjo aplinkybėms, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl projekto įgyvendinimo metu atsiradusių papildomų darbų, kitais panašiais atvejais).
4. Papildomas finansavimas projektui gali būti skiriamas, jei tenkinamos visos šios papildomo finansavimo skyrimo sąlygos:
4.1. projekto vykdytojas, laikydamasis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti papildomų išlaidų sumą, arba įrodė, kad tokių priemonių imtis nebuvo galima;
4.2. projekto vykdytojas neturi galimybių prašomos papildomo finansavimo sumos apmokėti savo ar skolintomis lėšomis;
4.3. projekto vykdytojas įsipareigoja prisidėti prie padidėjusios vertės projekto įgyvendinimo savo lėšomis proporcingai pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytą finansavimo intensyvumą ir padidėjusių grynųjų pajamų dydžiu;
4.4. skyrus papildomą finansavimą, projekto vertė neviršys 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 284/2009 (OL 2009 L 94, p. 10), 39 straipsnyje numatytos didelės apimties projekto vertės (taikoma, jei įgyvendinamas projektas nepriskirtas didelės apimties projektams);
4.5. skyrus papildomą finansavimą, nebus viršyta Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei ar priemonės remiamai veiklai įgyvendinti skirta suma ir (arba) pažeisti atitinkamo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai;
4.6. projekto vykdytojas yra pasirašęs prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo sutartis arba yra baigta viešojo pirkimo vertinimo procedūra (pasirašyta vertinimo ataskaita);
4.7. projekto veiklos nepabaigtos;
4.8. projekto vykdytojas nepateikė galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos;
4.9. projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomas suteikto finansavimo informavimo ir viešumo priemones, jeigu padidėjus projekto vertei pasikeičia informavimo ir viešumo priemonėms taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 35–36 punktuose.

III. PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROCEDŪRA

5. Projekto vykdytojas, siekiantis gauti papildomą finansavimą projektui, turi užpildyti ir pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką dėl papildomo finansavimo skyrimo (toliau – Paraiška) pagal Paraiškos formą (Aprašo 1 priedas). Projekto vykdytojas gali pridėti ir kitą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie, projekto vykdytojo nuomone, yra svarbūs priimant sprendimus dėl papildomo finansavimo skyrimo.
6. Projekto vykdytojas, teikdamas Paraišką, turi būti įsitikinęs dėl atitikties projekto papildomo finansavimo skyrimo sąlygoms, nustatytoms Aprašo 4 punkte.
7. Agentūra per 15 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos ją išnagrinėja ir pateikia Ministerijai sprendimą dėl papildomo finansavimo projektui skyrimo, jį įformindama Projekto tinkamumo papildomai finansuoti vertinimo ataskaitoje (toliau – Vertinimo ataskaita) pagal Vertinimo ataskaitos formą (Aprašo 2 priedas). Pagrįstais atvejais vertinimo terminas gali būti pratęstas suderinus su Ministerija, bet negali būti ilgesnis nei 2 mėnesiai.
8. Gavusi projekto vykdytojo Paraišką, Agentūra pirmiausia įvertina, ar projektas atitinka vieną iš Aprašo 3 punkte numatytų papildomo finansavimo skyrimo atvejų, taip pat įvertina, ar tenkinamos Aprašo 4 punkte nustatytos papildomo finansavimo skyrimo sąlygos. Jeigu projektas neatitinka vieno iš papildomo finansavimo skyrimo atvejų ar netenkina bent vienos papildomo finansavimo skyrimo sąlygos, Agentūra Prašymą atmeta.
9. Nustačiusi, kad visos papildomo finansavimo skyrimo sąlygos tenkinamos, Agentūra, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir atitinkamo projektų finansavimo sąlygų aprašo, kuriuo remiantis rengta projekto paraiška ir skirtas finansavimas projektui įgyvendinti, nuostatomis, atlieka projekto vykdytojo prašomų papildomų lėšų tinkamumo finansuoti vertinimą ir nustato didžiausią projekto tinkamų finansuoti papildomų išlaidų sumą, didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti papildomų lėšų dydį. Vertindama projekto vykdytojo pateiktą informaciją ir duomenis, Agentūra gali:
9.1. prašyti projekto vykdytojo per nustatytą laiką pateikti papildomus dokumentus, papildyti ar patikslinti prašyme pateiktą informaciją;
9.2. kreiptis į atitinkamas institucijas dėl papildomos informacijos suteikimo ir naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais;
9.3. kviesti projekto vykdytoją pokalbio, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 vertinimą atliekančios institucijos atstovai. Pokalbis turi būti protokoluojamas ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas;
9.4. atlikti patikrą vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje Agentūra turi raštu informuoti projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Informaciniame rašte Agentūra nurodo, kokia informacija, duomenys ir dokumentai turi būti pateikiami Agentūros darbuotojams;
9.5. atmesti paraišką, jei nustatoma, kad projekto vykdytojas pateikė klaidinančią informaciją ir (arba) per nustatytą laiką nepateikė Aprašo 9.1 punkte nurodytų dokumentų.
10. Jeigu papildomų lėšų tinkamumo finansuoti vertinimo metu Agentūros nustatyta projekto tinkamų finansuoti papildomų išlaidų suma yra mažesnė už projekto vykdytojo prašomą papildomo finansavimo projektui dydį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti projekto vykdytoją ir raštu suderinti, ar jis sutinka su Agentūros siūloma papildomo finansavimo suma. Jeigu projekto vykdytojas nesutinka įgyvendinti projekto veiklų už mažesnę papildomo finansavimo sumą arba dėl kitų priežasčių, Agentūra turi teisę atmesti Paraišką.
11. Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti Paraišką ir suderinusi jį su Ministerija, apie sprendimą atmesti Paraišką per 5 darbo dienas nuo Vertinimo ataskaitos patvirtinimo informuoja raštu projekto vykdytoją (nurodo Paraiškos atmetimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką) ir teikia Vertinimo ataskaitą Ministerijai.
12. Agentūra, priėmusi sprendimą rekomenduoti skirti papildomą finansavimą projektui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Vertinimo ataskaitos patvirtinimo raštu apie tai informuoja Ministeriją, pateikdama Vertinimo ataskaitą.
13. Gavusi Vertinimo ataskaitą, Ministerija per 5 darbo dienas patikrina, ar Agentūros pateikta Vertinimo ataskaita parengta pagal reikalavimus ir ar informacijos pakanka sprendimui dėl projekto papildomo finansavimo priimti. Vertinimo ataskaitoje nustačiusi trūkumų (netikslumų) ir (ar) poreikį gauti papildomos informacijos, grąžina dokumentus Agentūrai: nurodo trūkumus (netikslumus) ir nustato terminą, per kurį Agentūra turi juos ištaisyti ir (ar) pateikti papildomos informacijos. Tokiu atveju sprendimo dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui priėmimo terminas skaičiuojamas nuo patikslintos Vertinimo ataskaitos ir (ar) papildomos informacijos gavimo dienos.
14. Atsižvelgdama į Agentūros sprendimą dėl projektui rekomenduojamų skirti papildomų lėšų tinkamumo finansuoti iš ES fondų, Ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Vertinimo ataskaitos gavimo dienos priima sprendimą dėl projekto papildomo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų, kuriose numatytos ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonėms finansuoti. Sprendimas dėl papildomo finansavimo tvirtinamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu. Priimant sprendimą dėl papildomo finansavimo ir nustatant atsakingų Ministerijos administracijos padalinių kompetenciją taikomas 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje vidaus procedūrų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-562 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-721.
15. Apie priimtą sprendimą dėl papildomo finansavimo projektui įgyvendinti Ministerija informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
16. Agentūra, gavusi Ministerijos sprendimą skirti projektui papildomą finansavimą, per 5 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją apie sprendimą skirti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti ir, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 170.7 punktu, inicijuoja projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo procedūrą.
17. Informaciją apie priimtą sprendimą skirti papildomą finansavimą Ministerija paskelbia ES struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt ir Ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Projekto vykdytojas turi teisę apskųsti Ministerijos ir Agentūros veiksmus arba neveikimą, susijusius su Prašymo vertinimu ir sprendimo dėl papildomo finansavimo arba nefinansavimo priėmimu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
19. Atvejais, kurių nereglamentuoja Aprašas (papildomo finansavimo išmokėjimo tvarka, projektų, kuriems skirta papildomas finansavimas, įgyvendinimo priežiūros ir atsiskaitymo už gautą papildomą finansavimą tvarka, kita), taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatos.
20. Aprašas keičiamas aplinkos ministro įsakymu, suderinus pakeitimą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

_________________

Papildomo finansavimo skyrimo
įgyvendinamiems aplinkosaugos
projektams tvarkos aprašo
1 priedas

(Paraiškos dėl projekto papildomo finansavimo forma)

(paraiškos gavimo registracijos žyma)

(Kuriame Lietuvos ateitį)

_
(projekto vykdytojo pavadinimas)

PARAIŠKA
DĖL PROJEKTO PAPILDOMO FINANSAVIMO

______________________
(sudarymo vieta ir data)

1. Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti prašoma skirti papildomą finansavimą:
Projekto Nr.
Projekto pavadinimas
Prašoma papildomo finansavimo suma, Lt
	Nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje	Numatoma, gavus papildomą finansavimą
Projekto vertė, Lt	Nurodoma pagal finansavimo šaltinius	Nurodoma pagal finansavimo šaltinius
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Nurodoma pagal finansavimo šaltinius	Nurodoma pagal finansavimo šaltinius
Projekto įgyvendinimo vieta
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
pradžia (mėn., d.)
pabaiga (mėn., d.)
trukmė, mėn.
Projekto tikslai
Projekto uždaviniai
Projekto veiklos
Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
Stebėsenos rodikliai:
produkto rodiklio pavadinimas
rezultato rodiklio pavadinimas
Papildomo finansavimo projektui poreikio pagrindimas ir esmė	Esama projekto įgyvendinimo situacija / Kodėl reikia papildomo finansavimo? / Ar nesikeičia projekto valdymas? / Ar nesikeičia projekto tęstinumo užtikrinimo nuostatos? / Ar pasikeičia projekto viešinimo priemonės? Jei taip, kaip užtikrinamas jų įgyvendinimas?

2. Projekto, gavusio papildomą finansavimą, veiklų įgyvendinimo grafikas
Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki paraiškos dėl papildomo finansavimo pateikimo dienos	Projekto mėnuo, kai pradedama projekto veikla	Projekto mėnuo, kai baigiama vykdyti projekto veikla	Projekto veiklos vykdymo mėnuo
					1	2	3	...

3. Projekto, gavus papildomą finansavimą, biudžetas
(skliausteliuose nurodyti papildomas išlaidas)
Nr.	Išlaidų pavadinimas	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Iš jų PVM, Lt	Veiklos Nr.
				1.1.1.	1.1.2.	...
1.	Žemė
1.1.	Žemės įsigijimas
1.2.	Kita (...)
2.	Nekilnojamasis turtas
2.1.	Nekilnojamojo turto įsigijimas
2.2.	Kita (...)
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai
3.1.	Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas
3.2.	Einamasis remontas
3.3.	Kita (...)
4.	Įranga, įrenginiai ir kt. turtas
4.1.	Baldai
4.2.	Tikslinės transporto priemonės
4.3.	Kompiuterinė įranga
4.4.	Programinė įranga
4.5.	Patentai/licencijos/prekių ženklai
4.6.	Kita (...)
5.	Paslaugos
5.1.	Projektavimas
5.2.	Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos
5.3.	Studijos
5.4.	Kita (...)
6.	Projekto administravimas ir vykdymas
6.1.	Darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos
6.2.	Projekto administravimo paslaugų pirkimas
6.3.	Kitos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos (biuro, komunalinės ir panašios paslaugos)
6.4.	Viešinimas
6.5.	Auditas
6.6.	Kita (...)
7.	Nusidėvėjimas (amortizacija)
7.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)
8.	Kryžminis finansavimas
8.1.	Mokymai
8.2.	Metodikų ir kitų dokumentų rengimas
8.3.	Kita (...)
	IŠ VISO:

4. Biudžeto išsiskirstymas pagal metus

Nr.	Išlaidų pavadinimas	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Išmokėta iki paraiškos dėl papildomo finansavimo pateikimo dienos	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt
				N metai	N+1 metai	N+2 metai	N+... metai
1.	Žemė					...	...
2.	Nekilnojamasis turtas					...	...
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai
4.	Įranga, įrenginiai ir kt. turtas
5.	Paslaugos
6.	Projekto administravimas ir vykdymas
7.	Nusidėvėjimas (amortizacija)
8.	Kryžminis finansavimas
	Iš viso:

5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt
1. Prašomos papildomos lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	2.1+2.2
2.1. Viešosios lėšos	2.1.1+2.1.2+2.1.3
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)
2.2. Privačios lėšos	2.2.1+2.2.2
2.2.1. Nuosavos lėšos
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
3. Iš viso	1+2
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (numatomų grynųjų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) (netaikoma, kai projektas finansuojamas pagal valstybės pagalbos schemas)
3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola

6. Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas

Eil. Nr.	Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų suma (Lt)	Kokioms projekto veikloms numatytos šios išlaidos	Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis
1.

7. Priedai

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Puslapių skaičius	Pastabos
1.

8. Pareiškėjo deklaracija

____________________________________
Pareiškėjo pavadinimas, adresas
_________ _________
Data, vieta

Aš, _____________________________, patvirtinu, kad: / (Vardas ir pavardė) / šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; / prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma; / nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; / teikdamas paraišką ES fondų paramai gauti nepažeidžiau darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus reglamentuojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų; / man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas; / man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu; / sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); / sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje; / sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama interneto svetainėje www.esparama.lt.
______________ / (Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)	______________ / (Parašas)	______________ / (Vardas ir pavardė)

A. V.
_________________
Papildomo finansavimo skyrimo
įgyvendinamiems aplinkosaugos
projektams tvarkos aprašo
2 priedas

(Projekto tinkamumo papildomai finansuoti vertinimo ataskaitos forma)

(Kuriame Lietuvos ateitį)

_
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PROJEKTO TINKAMUMO PAPILDOMAI FINANSUOTI VERTINIMO ATASKAITA

_____________________ Nr. _____
(sudarymo data)
________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie projektą

Projekto Nr.
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojo pavadinimas
Paraiškos dėl papildomos paramos gavimo data
Projekto vykdytojo prašoma papildomo finansavimo suma, Lt
Įgyvendinančiosios institucijos siūloma skirti papildomo finansavimo suma, Lt
Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga, trukmė mėn.	(rašoma pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį; jei numatoma pratęsti, tai įvardinama)
Papildomo finansavimo projektui poreikio pagrindimas	(įvertinama projekto įgyvendinimo situacija ir pateikiamos papildomo finansavimo poreikio atsiradimo priežastys)

2. Projekto išlaidų tinkamumo skirti papildomą finansavimą vertinimo rezultatai

Bendra projekto vertė, Lt	Iš jų tinkamos finansuoti išlaidos				Pajamos, mažinančios deklaruotinų EK išlaidų sumą pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 str.		Deklaruotinos EK išlaidos
	Iš viso, Lt	Iš jų:			Nurodytos paraiškoje, Lt	Nustatytos vertinimo metu, Lt	Iš viso, Lt	Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, %
		Papildomo finansavimo lėšos, Lt		Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
Nurodytos paraiškoje

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

3. Įgyvendinančiosios institucijos išvados ir rekomendacija dėl papildomo finansavimo projektui skyrimo/neskyrimo

<Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas> patikrino projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, įvertino prašomų papildomų išlaidų tinkamumą finansuoti ir patvirtina, kad projekto vykdytojo prašymas skirti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti yra pagristas/nepagrįstas, papildomo finansavimo išlaidos suplanuotos efektyviai/neefektyviai ir siūlo Ministerijai skirti iki ____________ Lt (suma žodžiais)/neskirti papildomo finansavimo projektui įgyvendinti. / Pateikiama kitų pastabų

______________ / (Įgyvendinančiosios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)	______________ / (Parašas)	______________ / (Vardas ir pavardė)

_________________